# スマイディア様とのやり取り記録

（証拠資料）

作成日: 2026/1/22

作成者: 神子勇一

## 概要

本資料は、株式会社スマイディア 代表取締役 石見健太郎氏との間で行われた、人事評価システム開発プロジェクトに関するやり取りを時系列で記録したものです。

記録期間: 2025年9月2日 〜 2026年1月20日

メール: 25件

LINE: 79件

# 第1部: メールでのやり取り

（計25件）

### メール 1: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月02日 07:01 |
| --- | --- |
| 差出人 | HaruIro <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長、お世話になっております。

先日鈴木社長に同行させていただいた神子（かみこ）です。

工場見学と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

会食でお話のありました、人事評価の資料（評価項目・運用フロー等）、お送りいただけましたら、まずは簡単なモックアップを作成いたします。

引き続きよろしくお願いいたします。

神子

### メール 2: RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月03日 13:25 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | "'HaruIro'" <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

神子さん

先日はご来社いただき、ありがとうございました。

多岐にわたってお話しをさせていただきましたが、

アイデアベースにあるものを具現化するにあたり、

ぜひお力をお貸しいただけると嬉しく思います。

さて、さっそくですが、評価資料（集計用）をお送りします。

補足の説明としては、以下のとおりです。

補足１：メンバー用、管理職用がある

補足２：管理職は管理職専用の項目も集計を行う

補足３：管理職は、一般業務の評点と管理職用の評点を合算し評価する

（役職に応じて配分が異なる）

補足４：管理職は、管理職用評点以外に毎月の部門取組みの成果に対する

評価点数も考慮する

補足５：管理職は、管理職用評点の評価と管理職ランクを照らし合わせ、

相応の役務が行えているかを判断する

また、評価フローは以下のとおりです。

・被評価者が自己評価として記入

・面談の実施

・評価項目を管理職が評価

・集計用の資料に記入　※

・部門間会議を経て決定

・面談（フィードバック、次半期の目標設定）

※添付資料にあたります。

実装したいことは、こんなかんじです。

＜全般＞

①エクセルへの記入をWEB(もしくはアプリ)で行えるようにする

②個人評点確定後、資料②集計タブにある分布表へ反映

③個人の過去評点の確認が行えるようにする

＜管理職＞

①管理職評点を管理職ランク表に反映

②過去の管理職評点の確認が行えるようにする

＜その他＞

第一弾は主に集計用として考えていますが、

評価者・被評価者それぞれが使用をし、

このアプリ（システム）上でコミュニケーションを

とれるようにしたいです。

加えて、AIを活用して評点の傾向（個人、全体）から

自身の強味や弱みがわかるように表示することができれば、

被評価者自ら改善ポイントに気づく機会に繋がり、

効果的なものになるのではないかと考えています。

以上、駆け足での説明となりますが、

不明点等についてはリモートミーティングを

実施させていただければと思います。

取り急ぎのなりますが、

どうぞよろしくお願いします。

石光

From: HaruIro [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Tuesday, September 2, 2025 7:01 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Cc: toruguam@gmail.com

Subject: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

石光社長、お世話になっております。

先日鈴木社長に同行させていただいた神子（かみこ）です。

工場見学と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

会食でお話のありました、人事評価の資料（評価項目・運用フロー等）、お送りいただけましたら、まずは簡単なモックアップを作成いたします。

引き続きよろしくお願いいたします。

神子

### メール 3: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月04日 05:00 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光さん

人事評価資料（集計用）をご送付いただき、ありがとうございました。

内容を拝見し、まずはイメージを視覚的に共有したく*モックアップ*を作成してみました。画面の流れと出力イメージを、下記リンクからご確認ください。

*モックURL*：

https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app

<https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app?utm_source=chatgpt.com>

※ダミーデータで動作確認用に作成した仮環境です。

*モックアップで実装している内容*

1.

*Excel入力のWeb化（メンバー／管理職）*

入力 → 集計 → *分布表への反映*まで一連で確認できます。最終的には*現行Excelに貼り付け可能な出力*を想定しています。

2.

*過去評点の参照（簡易版）*

3.

*評価フローの見える化*（自己 → 面談 → 上長評価 → 部門会議 → 確定 → FB の進捗表示）

4.

*AIコメントの試作*

役職名は添付の等級表（*SMGR／Mgr／GL／GL補（サブリーダー・候補）*）に沿って表示します。

お時間のある際にモックをさっとご覧いただき、*1時間ほど*リモートでご意見を伺えますでしょうか。差し支えなければ、*ご都合の良い候補日時を2〜3点*

お知らせいただけますと幸いです。

また、今後は社内情報をサンプルとしてご提供いただく場面が増える見込みです。**秘密保持契約（NDA）**について、先に取り交わしておくのがよいと考えております。当方の雛形もございますが、御社フォーマットがあればそちらに合わせます。ぜひご方針をお聞かせください！

石光社長の目指す人事評価システムに近づけるよう、引き続き改良してまいります。どうぞよろしくお願いいたします！

――――――――――

神子 勇一

TEL : 080-8080-5365

――――――――――

2025年9月3日(水) 13:25 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん

>

>

>

> 先日はご来社いただき、ありがとうございました。

>

> 多岐にわたってお話しをさせていただきましたが、

>

> アイデアベースにあるものを具現化するにあたり、

>

> ぜひお力をお貸しいただけると嬉しく思います。

>

>

>

> さて、さっそくですが、評価資料（集計用）をお送りします。

>

> 補足の説明としては、以下のとおりです。

>

>

>

> 補足１：メンバー用、管理職用がある

>

> 補足２：管理職は管理職専用の項目も集計を行う

>

> 補足３：管理職は、一般業務の評点と管理職用の評点を合算し評価する

>

> （役職に応じて配分が異なる）

>

> 補足４：管理職は、管理職用評点以外に毎月の部門取組みの成果に対する

>

> 評価点数も考慮する

>

> 補足５：管理職は、管理職用評点の評価と管理職ランクを照らし合わせ、

>

> 相応の役務が行えているかを判断する

>

>

>

> また、評価フローは以下のとおりです。

>

> ・被評価者が自己評価として記入

>

> ・面談の実施

>

> ・評価項目を管理職が評価

>

> ・集計用の資料に記入 ※

>

> ・部門間会議を経て決定

> ・面談（フィードバック、次半期の目標設定）

>

> ※添付資料にあたります。

>

>

>

> 実装したいことは、こんなかんじです。

>

> ＜全般＞

>

> ①エクセルへの記入をWEB(もしくはアプリ)で行えるようにする

>

> ②個人評点確定後、資料②集計タブにある分布表へ反映

>

> ③個人の過去評点の確認が行えるようにする

>

>

>

> ＜管理職＞

>

> ①管理職評点を管理職ランク表に反映

>

> ②過去の管理職評点の確認が行えるようにする

>

>

>

> ＜その他＞

>

> 第一弾は主に集計用として考えていますが、

>

> 評価者・被評価者それぞれが使用をし、

>

> このアプリ（システム）上でコミュニケーションを

>

> とれるようにしたいです。

>

>

>

> 加えて、AIを活用して評点の傾向（個人、全体）から

>

> 自身の強味や弱みがわかるように表示することができれば、

>

> 被評価者自ら改善ポイントに気づく機会に繋がり、

>

> 効果的なものになるのではないかと考えています。

>

>

>

> 以上、駆け足での説明となりますが、

>

> 不明点等についてはリモートミーティングを

>

> 実施させていただければと思います。

>

>

>

> 取り急ぎのなりますが、

>

> どうぞよろしくお願いします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

> *From:* HaruIro [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Tuesday, September 2, 2025 7:01 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Cc:* toruguam@gmail.com

> *Subject:* 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

>

>

> 石光社長、お世話になっております。

>

> 先日鈴木社長に同行させていただいた神子（かみこ）です。

>

> 工場見学と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

>

> 会食でお話のありました、人事評価の資料（評価項目・運用フロー等）、お送りいただけましたら、まずは簡単なモックアップを作成いたします。

>

> 引き続きよろしくお願いいたします。

>

> 神子

>

### メール 4: RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月13日 17:59 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

神子さん

お世話になってます。

入力用データをお送りします。

「営業」タブのメンバー、

TGL／YGLH／KJ／KNを使用していただけると助かります。

（うち薄いグリーンのTGL ／YGLHは管理職となります）

もし管理職までは難しいようでしたら、

KJ／KNのみで結構です。

どうぞよろしくお願いします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Thursday, September 4, 2025 5:00 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

石光さん

人事評価資料（集計用）をご送付いただき、ありがとうございました。

内容を拝見し、まずはイメージを視覚的に共有したくモックアップを作成してみました。画面の流れと出力イメージを、下記リンクからご確認ください。

モックURL：https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app <https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app?utm_source=chatgpt.com>

※ダミーデータで動作確認用に作成した仮環境です。

モックアップで実装している内容

1.     Excel入力のWeb化（メンバー／管理職）

入力 → 集計 → 分布表への反映まで一連で確認できます。最終的には現行Excelに貼り付け可能な出力を想定しています。

2.     過去評点の参照（簡易版）

3.     評価フローの見える化（自己 → 面談 → 上長評価 → 部門会議 → 確定 → FB の進捗表示）

4.     AIコメントの試作

役職名は添付の等級表（SMGR／Mgr／GL／GL補（サブリーダー・候補））に沿って表示します。

お時間のある際にモックをさっとご覧いただき、1時間ほどリモートでご意見を伺えますでしょうか。差し支えなければ、ご都合の良い候補日時を2〜3点お知らせいただけますと幸いです。

また、今後は社内情報をサンプルとしてご提供いただく場面が増える見込みです。**秘密保持契約（NDA）**について、先に取り交わしておくのがよいと考えております。当方の雛形もございますが、御社フォーマットがあればそちらに合わせます。ぜひご方針をお聞かせください！

石光社長の目指す人事評価システムに近づけるよう、引き続き改良してまいります。どうぞよろしくお願いいたします！

――――――――――

神子 勇一

TEL : 080-8080-5365

――――――――――

2025年9月3日(水) 13:25 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子さん

先日はご来社いただき、ありがとうございました。

多岐にわたってお話しをさせていただきましたが、

アイデアベースにあるものを具現化するにあたり、

ぜひお力をお貸しいただけると嬉しく思います。

さて、さっそくですが、評価資料（集計用）をお送りします。

補足の説明としては、以下のとおりです。

補足１：メンバー用、管理職用がある

補足２：管理職は管理職専用の項目も集計を行う

補足３：管理職は、一般業務の評点と管理職用の評点を合算し評価する

（役職に応じて配分が異なる）

補足４：管理職は、管理職用評点以外に毎月の部門取組みの成果に対する

評価点数も考慮する

補足５：管理職は、管理職用評点の評価と管理職ランクを照らし合わせ、

相応の役務が行えているかを判断する

また、評価フローは以下のとおりです。

・被評価者が自己評価として記入

・面談の実施

・評価項目を管理職が評価

・集計用の資料に記入　※

・部門間会議を経て決定

・面談（フィードバック、次半期の目標設定）

※添付資料にあたります。

実装したいことは、こんなかんじです。

＜全般＞

①エクセルへの記入をWEB(もしくはアプリ)で行えるようにする

②個人評点確定後、資料②集計タブにある分布表へ反映

③個人の過去評点の確認が行えるようにする

＜管理職＞

①管理職評点を管理職ランク表に反映

②過去の管理職評点の確認が行えるようにする

＜その他＞

第一弾は主に集計用として考えていますが、

評価者・被評価者それぞれが使用をし、

このアプリ（システム）上でコミュニケーションを

とれるようにしたいです。

加えて、AIを活用して評点の傾向（個人、全体）から

自身の強味や弱みがわかるように表示することができれば、

被評価者自ら改善ポイントに気づく機会に繋がり、

効果的なものになるのではないかと考えています。

以上、駆け足での説明となりますが、

不明点等についてはリモートミーティングを

実施させていただければと思います。

取り急ぎのなりますが、

どうぞよろしくお願いします。

石光

From: HaruIro [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Tuesday, September 2, 2025 7:01 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Cc: toruguam@gmail.com <mailto:toruguam@gmail.com>

Subject: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

石光社長、お世話になっております。

先日鈴木社長に同行させていただいた神子（かみこ）です。

工場見学と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

会食でお話のありました、人事評価の資料（評価項目・運用フロー等）、お送りいただけましたら、まずは簡単なモックアップを作成いたします。

引き続きよろしくお願いいたします。

神子

### メール 5: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月14日 05:03 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

データ送付ありがとうございます、確かに受領しました。

当日は「営業」タブの TGL／YGLH／KJ／KN で動作確認します（まずはKJ／KNから）。

9/17(水) 18:00–19:00、前回のMeetリンクで入ります。よろしくお願いいたします。

2025年9月13日(土) 17:59 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん

>

>

>

> お世話になってます。

>

> 入力用データをお送りします。

>

>

>

> 「営業」タブのメンバー、

>

>

>

> TGL／YGLH／KJ／KNを使用していただけると助かります。

>

> （うち薄いグリーンのTGL ／YGLHは管理職となります）

>

>

>

> もし管理職までは難しいようでしたら、

>

> KJ／KNのみで結構です。

>

>

>

> どうぞよろしくお願いします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Thursday, September 4, 2025 5:00 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

>

>

> 石光さん

> 人事評価資料（集計用）をご送付いただき、ありがとうございました。

>

> 内容を拝見し、まずはイメージを視覚的に共有したく*モックアップ*を作成してみました。画面の流れと出力イメージを、下記リンクからご確認ください。

> *モックURL*：

> https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app

> <https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app?utm_source=chatgpt.com>

> ※ダミーデータで動作確認用に作成した仮環境です。

>

> *モックアップで実装している内容*

>

> 1.     *Excel**入力のWeb化（メンバー／管理職）*

> 入力 → 集計 → *分布表への反映*まで一連で確認できます。最終的には*現行Excelに貼り付け可能な出力*を想定しています。

>

> 2.     *過去評点の参照（簡易版）*

>

> 3.     *評価フローの見える化*（自己 → 面談 → 上長評価 → 部門会議 → 確定 → FB の進捗表示）

>

> 4.     *AI**コメントの試作*

>

>

> 役職名は添付の等級表（*SMGR**／Mgr／GL／GL補（サブリーダー・候補）*）に沿って表示します。

>

> お時間のある際にモックをさっとご覧いただき、*1**時間ほど*リモートでご意見を伺えますでしょうか。差し支えなければ、

> *ご都合の良い候補日時を2〜3点*お知らせいただけますと幸いです。

>

> また、今後は社内情報をサンプルとしてご提供いただく場面が増える見込みです。**秘密保持契約（NDA）**

> について、先に取り交わしておくのがよいと考えております。当方の雛形もございますが、御社フォーマットがあればそちらに合わせます。ぜひご方針をお聞かせください！

>

> 石光社長の目指す人事評価システムに近づけるよう、引き続き改良してまいります。どうぞよろしくお願いいたします！

>

> ――――――――――

> 神子 勇一

>

> TEL : 080-8080-5365

> ――――――――――

>

>

>

> 2025年9月3日(水) 13:25 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子さん

>

>

>

> 先日はご来社いただき、ありがとうございました。

>

> 多岐にわたってお話しをさせていただきましたが、

>

> アイデアベースにあるものを具現化するにあたり、

>

> ぜひお力をお貸しいただけると嬉しく思います。

>

>

>

> さて、さっそくですが、評価資料（集計用）をお送りします。

>

> 補足の説明としては、以下のとおりです。

>

>

>

> 補足１：メンバー用、管理職用がある

>

> 補足２：管理職は管理職専用の項目も集計を行う

>

> 補足３：管理職は、一般業務の評点と管理職用の評点を合算し評価する

>

> （役職に応じて配分が異なる）

>

> 補足４：管理職は、管理職用評点以外に毎月の部門取組みの成果に対する

>

> 評価点数も考慮する

>

> 補足５：管理職は、管理職用評点の評価と管理職ランクを照らし合わせ、

>

> 相応の役務が行えているかを判断する

>

>

>

> また、評価フローは以下のとおりです。

>

> ・被評価者が自己評価として記入

>

> ・面談の実施

>

> ・評価項目を管理職が評価

>

> ・集計用の資料に記入 ※

>

> ・部門間会議を経て決定

> ・面談（フィードバック、次半期の目標設定）

>

> ※添付資料にあたります。

>

>

>

> 実装したいことは、こんなかんじです。

>

> ＜全般＞

>

> ①エクセルへの記入をWEB(もしくはアプリ)で行えるようにする

>

> ②個人評点確定後、資料②集計タブにある分布表へ反映

>

> ③個人の過去評点の確認が行えるようにする

>

>

>

> ＜管理職＞

>

> ①管理職評点を管理職ランク表に反映

>

> ②過去の管理職評点の確認が行えるようにする

>

>

>

> ＜その他＞

>

> 第一弾は主に集計用として考えていますが、

>

> 評価者・被評価者それぞれが使用をし、

>

> このアプリ（システム）上でコミュニケーションを

>

> とれるようにしたいです。

>

>

>

> 加えて、AIを活用して評点の傾向（個人、全体）から

>

> 自身の強味や弱みがわかるように表示することができれば、

>

> 被評価者自ら改善ポイントに気づく機会に繋がり、

>

> 効果的なものになるのではないかと考えています。

>

>

>

> 以上、駆け足での説明となりますが、

>

> 不明点等についてはリモートミーティングを

>

> 実施させていただければと思います。

>

>

>

> 取り急ぎのなりますが、

>

> どうぞよろしくお願いします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

> *From:* HaruIro [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Tuesday, September 2, 2025 7:01 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Cc:* toruguam@gmail.com

> *Subject:* 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

>

>

> 石光社長、お世話になっております。

>

> 先日鈴木社長に同行させていただいた神子（かみこ）です。

>

> 工場見学と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

>

> 会食でお話のありました、人事評価の資料（評価項目・運用フロー等）、お送りいただけましたら、まずは簡単なモックアップを作成いたします。

>

> 引き続きよろしくお願いいたします。

>

> 神子

>

>

### メール 6: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月26日 19:17 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

いつもお世話になっております。神子です。

先日のお打ち合わせの際にお話いただいた契約書を添付いたします。

今回のご提案は 「導入強化パック」 で進めさせていただければ幸いです。

価格は、**初期導入強化費 600,000円（税別）＋ 月額 100,000円（税別）×24ヶ月（総額 3,000,000円・税別）**です。

初期導入強化費（60万円）に含める内容は、最初の一周で現場定着までやり切るための“見える化パッケージ”です。

******************************

Excel 287項目の完全互換（I/O設計、2〜3名の往復一致テスト、差分表と受入報告）

9象限マトリクスの拡充（点数・ランク・職位、色分け、フィルタ、エクスポート）

RBAC/評価フローの確定（4ロール、/admin制御、監査ログ）

部門別テンプレート初期整備（営業/製造/制作/推進/総務：KJ/KN等の特殊計算含む）

従業員マスタ/期（terms）ライフサイクル整備、受入チェックリスト

定着支援：管理者研修×1、評価者研修×1、運用伴走20h（議事録・QA付）

稼働後30日ハイパーケア（優先対応・FAQ整備）

******************************

【補助金の使い方（IT導入補助金2025・通常枠）】

交付決定後に契約・発注・支払いを行います（一括前払／月払いどちらでも可）

月払いでも補助対象にできます（事業実施期間内に支払済の各月分が対象）

2年分を確実に対象化したい場合は、交付決定後の一括前払を推奨します

（証憑：請求書＋銀行振込明細／導入・活用スクリーンショットをPDF保管）

【補助金活用時の実質負担の目安】

ご提案総額 3,000,000円（税別） に対し、補助率1/2〜2/3（上限150万円）の範囲で申請する想定です。

今回の総額では上限に達するため、実質負担は2年で1,500,000円（税別）、平均すると月あたり約62,500円（税別）相当となります。

※交付決定後、事業実施期間内に対象費用の支払いが完了し、実績報告が承認されることが前提です。

※月払いの場合、対象は支払済み月のみです。全24ヶ月を狙うなら交付後の前倒し支払/一括前払が安全です。

IT導入補助金2025 実務手順書作成

あわせて、比較表に当方プラン（2年契約）の列を追加しました。横並びで総額／補助上限適用後の実質負担／平均月額相当を記載し、注釈で前提条件（交付決定後・上限150万円・事業実施期間内の支払完了）を明記しています。お得感がよりわかりやすくなると思います。

ご不明点は遠慮なくお知らせください。

よろしくお願いいたします。

神子

### メール 7: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月27日 00:15 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

神子さん

お世話になっております。

このたびはデモのご準備を含め、多大なお力添えをいただき誠にありがとうございます。

メールを拝見し、現時点での私の所感を率直にお伝えしますと、今回ご提示いただいた費用感では役員会での承認は極めて難しいのではないかと感じています。

便利さやプラスαのメリットは十分に理解しているのですが、補助金終了後の年間コストを考えると、現状のアナログ運用との比較で社内的には高額に受け止められてしまいます。

参考までに申し上げますと、弊社では現在グループウェアの切替を検討していますが、日常的に使用する必要不可欠なサービスであっても月額1,000円／人（40万円／年）で「高額」と感じられるのが社内の感覚です。

上記のようなこともあり、このまま進めてもご期待に添えない可能性が高いため、早めにお伝えすべきと判断し、ご連絡差し上げました。

神子さんのご提案やお力添え自体には大変価値を感じておりますので、まずは率直な現状としてご理解いただけますと幸いです。

諸々ご対応いただいた中でこのようなお返事となることを心苦しく感じております。誠に申し訳ございません。

石光

2025年9月26日(金) 19:17 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com>:

> 石光社長

> いつもお世話になっております。神子です。

>

> 先日のお打ち合わせの際にお話いただいた契約書を添付いたします。

> 今回のご提案は 「導入強化パック」 で進めさせていただければ幸いです。

> 価格は、**初期導入強化費 600,000円（税別）＋ 月額 100,000円（税別）×24ヶ月（総額 3,000,000円・税別）**です。

>

> 初期導入強化費（60万円）に含める内容は、最初の一周で現場定着までやり切るための“見える化パッケージ”です。

>

> ******************************

> Excel 287項目の完全互換（I/O設計、2〜3名の往復一致テスト、差分表と受入報告）

> 9象限マトリクスの拡充（点数・ランク・職位、色分け、フィルタ、エクスポート）

> RBAC/評価フローの確定（4ロール、/admin制御、監査ログ）

> 部門別テンプレート初期整備（営業/製造/制作/推進/総務：KJ/KN等の特殊計算含む）

> 従業員マスタ/期（terms）ライフサイクル整備、受入チェックリスト

> 定着支援：管理者研修×1、評価者研修×1、運用伴走20h（議事録・QA付）

> 稼働後30日ハイパーケア（優先対応・FAQ整備）

> ******************************

>

> 【補助金の使い方（IT導入補助金2025・通常枠）】

> 交付決定後に契約・発注・支払いを行います（一括前払／月払いどちらでも可）

> 月払いでも補助対象にできます（事業実施期間内に支払済の各月分が対象）

>

> 2年分を確実に対象化したい場合は、交付決定後の一括前払を推奨します

> （証憑：請求書＋銀行振込明細／導入・活用スクリーンショットをPDF保管）

>

> 【補助金活用時の実質負担の目安】

> ご提案総額 3,000,000円（税別） に対し、補助率1/2〜2/3（上限150万円）の範囲で申請する想定です。

>

> 今回の総額では上限に達するため、実質負担は2年で1,500,000円（税別）、平均すると月あたり約62,500円（税別）相当となります。

> ※交付決定後、事業実施期間内に対象費用の支払いが完了し、実績報告が承認されることが前提です。

> ※月払いの場合、対象は支払済み月のみです。全24ヶ月を狙うなら交付後の前倒し支払/一括前払が安全です。

>

> IT導入補助金2025 実務手順書作成

>

>

> あわせて、比較表に当方プラン（2年契約）の列を追加しました。横並びで総額／補助上限適用後の実質負担／平均月額相当を記載し、注釈で前提条件（交付決定後・上限150万円・事業実施期間内の支払完了）を明記しています。お得感がよりわかりやすくなると思います。

>

> ご不明点は遠慮なくお知らせください。

> よろしくお願いいたします。

> 神子

>

### メール 8: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月27日 00:57 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長、お世話になっております。

率直な所感の共有をありがとうございます。社内での価格感覚、とてもよく理解できました。

そこで、費用の見え方と支払い設計を役員会の基準に合わせるため、下記の３案をご用意しました。

どれも導入～運用の中身は落とさず、ただ費用の立ち方だけを社内感覚に寄せています。

-

A案｜評価期だけ月額課金：評価月のみ10万円／月 × 4か月＝年40万円（オフシーズン0～1万円／月の保守は選択制）

-

B案｜“1,000円/人”＋AIアドオン：コア1,000円/人・月（37名で年44万円）＋AIは評価月だけ+7万円／月 ×4

-

C案｜段階導入（1部門→全社）：初年度は営業部限定 20万円／年で効果確認 → 2年目に全社展開（A/Bどちらか）

補助金は、交付決定後に実施した支払い分を実績報告でまとめて申請する形です（月払いも対象）。2年分の満額化を狙う場合は、交付後の**前倒し支払（一括前払）**が最も安全です。実務手順や証憑管理は当方で並走します。

まずはA案（年40万円）が御社の社内基準に最も近いと考えておりますが、B案の“1,000円/人”軸も比較検討しやすいかと思います。

15～20分ほどお時間いただければ、その場で御社の運用に一番マッチする案に即決めできるよう、具体例（評価月の範囲や証憑の出し方）までご説明します。

引き続き、ご負担感のない形で現場に価値を出し切れるよう調整いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

神子

### メール 9: RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月29日 15:41 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

神子さん

お世話になっております。

費用について検討いただき、ありがとうございます。

本日、事前検討をした管理職にヒアリングをしてみました。

そのうえで費用感についての意見ももらっています。

①AI機能は基本的に評価者のサポート機能

②AI機能については使いこなせるかどうかわからない

③上記を考慮し、AI機能がない（平均等の集計は必要）バージョン

で費用を安価するのが望ましいのではないか

※費用的な目安は10～15万／年 （1万円／月？）

ただ個人的には、AI機能がなければ、

当社のアナログ集計のUI改善が主たる目的となり、

神子さんのオリジナリティが発揮できませんし、

また開発委託がイメージに近くなり、

神子さんのビジネスモデルとも異なるように感じています。

御打合せの前の事前情報ということで、

上記のような意見がある前提で、どのようなご提案が可能か

ご検討いただけないでしょうか？

なお、ミーティング日程ですが、

10月1日の14～17時までだと有難いです。

こちらもご検討のほど、よろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Saturday, September 27, 2025 12:57 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

石光社長、お世話になっております。

率直な所感の共有をありがとうございます。社内での価格感覚、とてもよく理解できました。

そこで、費用の見え方と支払い設計を役員会の基準に合わせるため、下記の３案をご用意しました。

どれも導入～運用の中身は落とさず、ただ費用の立ち方だけを社内感覚に寄せています。

*         A案｜評価期だけ月額課金：評価月のみ10万円／月 × 4か月＝年40万円（オフシーズン0～1万円／月の保守は選択制）

*         B案｜“1,000円/人”＋AIアドオン：コア1,000円/人・月（37名で年44万円）＋AIは評価月だけ+7万円／月 ×4

*         C案｜段階導入（1部門→全社）：初年度は営業部限定 20万円／年で効果確認 → 2年目に全社展開（A/Bどちらか）

補助金は、交付決定後に実施した支払い分を実績報告でまとめて申請する形です（月払いも対象）。2年分の満額化を狙う場合は、交付後の**前倒し支払（一括前払）**が最も安全です。実務手順や証憑管理は当方で並走します。

まずはA案（年40万円）が御社の社内基準に最も近いと考えておりますが、B案の“1,000円/人”軸も比較検討しやすいかと思います。

15～20分ほどお時間いただければ、その場で御社の運用に一番マッチする案に即決めできるよう、具体例（評価月の範囲や証憑の出し方）までご説明します。

引き続き、ご負担感のない形で現場に価値を出し切れるよう調整いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

神子

### メール 10: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年09月29日 16:43 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

いつもお世話になっております。神子です。

管理職の皆さまへのヒアリング結果を共有くださり、誠にありがとうございます

皆様のご意見を踏まえ、AIに依存しない前提で下記2プランをご用意しました。開発・保守の別請求はありません。

A ベーシック（AIなし）：12,500円／月（税別・〜50名）

—

評価フロー（回収・差戻し・自動催促）、基礎集計（平均・分布）、進捗ダッシュボード、PDF/CSV、変更履歴・監査ログ、Excel取込／書出、基本サポート

B ご紹介協力：10,000円／月

— Aに加え、同業1〜2社のご紹介にご協力いただける場合

共通：全件エクスポート無償

無償サポート：初回データ整備／評価票テンプレ×3／監査パック

また、次回お打ち合わせに関してミーティングリンクを作成させていただきました。

当日お時間になりましたら、下記リンクよりご参加のほどよろしくお願いいたします。

10月 1日 (水曜日) · 午後2:00～3:00

ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/anq-vwvq-svx

この度のご縁を大切に、実績づくりのパートナーとしてしっかり価値をお返しできるよう努めます。

ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

引き続きよろしくお願いいたします。

神子

### メール 11: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年10月17日 20:02 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

神子さん、

お世話になっております。

まず改めて、この度は諸々のご対応ならびに弊社へ歩み寄っていただくご提案をいただき、誠にありがとうございます。

以下、会議で協議、決定した内容をお伝えさせて頂きます。

1.初期開発費について

60万円

※神子さんより初期導入費としてご提示いただいた金額をベースにしております。

2.ランニング費用について

年間15万円（1.25万円／月）

サーバー、保守費用として

3.帰属権利について

人事評価制度ならびに開発されたプログラム、人事評価データについては弊社、ソースは神子さん

4.今後の展開について

導入初期は上記条件でスタート、２〜３年目からAI機能を搭載

改修費（別途）、AI使用料として月額費用を加算

※改修費、月額費用については別途ご相談（初期の2倍程度が目安）

5.お支払いについて

初期費用は一括でもランニング費用に上乗せした分割でも神子さんのリクエストに合わせさせていただきます。

6.その他

営業マン育成、評価システムの開発については、投資案件として月額2万円を別途予算として計上する（２年間目安に検証）

以上となります。

こちらからのリクエストになりますので、神子さんとして条件的に受けれないということがあれば、遠慮なくおっしゃってください。

ご検討のほど宜しくお願い致します。

石光

2025年9月29日(月) 16:43 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com>:

> 石光社長

> いつもお世話になっております。神子です。

>

> 管理職の皆さまへのヒアリング結果を共有くださり、誠にありがとうございます

> 皆様のご意見を踏まえ、AIに依存しない前提で下記2プランをご用意しました。開発・保守の別請求はありません。

> A ベーシック（AIなし）：12,500円／月（税別・〜50名）

> —

> 評価フロー（回収・差戻し・自動催促）、基礎集計（平均・分布）、進捗ダッシュボード、PDF/CSV、変更履歴・監査ログ、Excel取込／書出、基本サポート

>

> B ご紹介協力：10,000円／月

> — Aに加え、同業1〜2社のご紹介にご協力いただける場合

>

> 共通：全件エクスポート無償

> 無償サポート：初回データ整備／評価票テンプレ×3／監査パック

>

> また、次回お打ち合わせに関してミーティングリンクを作成させていただきました。

> 当日お時間になりましたら、下記リンクよりご参加のほどよろしくお願いいたします。

>

> 10月 1日 (水曜日) · 午後2:00～3:00

> ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/anq-vwvq-svx

>

> この度のご縁を大切に、実績づくりのパートナーとしてしっかり価値をお返しできるよう努めます。

> ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

>

> 引き続きよろしくお願いいたします。

> 神子

>

### メール 12: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年10月17日 22:33 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

いつもお世話になっております。神子です。

先日はお打ち合わせのお時間をいただき、またご決定内容をご共有くださりありがとうございます。

私の理解で下記の通り整理しました。相違や補足があればお知らせください。

*費用*

-

初期開発費：*60万円*

-

ランニング費：*年15万円（12,500円／月）* ※サーバー費・保守費として

*権利の整理*

-

人事評価制度の資料／運用で蓄積される評価データ：*御社に帰属*

-

開発したソフトウェア（プログラム）の著作権：*神子に帰属*

※御社内での継続利用に制限はありません。*第三者への販売・譲渡のみご遠慮*ください。

※評価データは*全件エクスポート無償*で対応します（いつでも取り出し可能）。

*今後の展開（AI機能）*

初期バージョンを稼働 → *2〜3年目にAI搭載*の方針、承知しました。

その際は「*改修費（都度見積）＋AI機能の月額*

」を想定し、**月額は“現行の倍程度”**という理解です。実運用の結果を見ながら、最適な構成をご一緒に検討できれば幸いです。

*お支払い方法のご相談*

-

*初期開発費（60万円）*：*検収月の翌月末に一括*でお願いできますと助かります。

-

*ランニング費（12,500円／月）および将来のAI利用料*：*毎月締め・翌月末払い*でお願いできればと思います。

-

*営業人材育成（2万円／月×24ヶ月）*：同様に*月次請求*で進めます。

------------------------------

*この後の進め方*

-

上記内容の*覚書ドラフト*と*初期スケジュール案*をお送りします。

-

可能でしたら、*現行の評価票Excelの雛形*をご共有ください。初回リリース時の再現度が上がります。

-

打合せは、*ご訪問を第一候補*で考えております。もしご都合が合えば、*来週の水曜または木曜*にお伺い可能です。難しい場合は別日で**Web（Google

meet）**でも大歓迎です。ご希望の日時をお知らせください。

引き続き、実運用で確かな価値を出せるよう尽力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

2025年10月17日(金) 20:02 Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん、

>

>

> お世話になっております。

>

> まず改めて、この度は諸々のご対応ならびに弊社へ歩み寄っていただくご提案をいただき、誠にありがとうございます。

>

>

> 以下、会議で協議、決定した内容をお伝えさせて頂きます。

>

>

> 1.初期開発費について

>

> 60万円

>

> ※神子さんより初期導入費としてご提示いただいた金額をベースにしております。

>

>

> 2.ランニング費用について

>

> 年間15万円（1.25万円／月）

>

> サーバー、保守費用として

>

>

> 3.帰属権利について

>

> 人事評価制度ならびに開発されたプログラム、人事評価データについては弊社、ソースは神子さん

>

>

> 4.今後の展開について

>

> 導入初期は上記条件でスタート、２〜３年目からAI機能を搭載

>

> 改修費（別途）、AI使用料として月額費用を加算

>

> ※改修費、月額費用については別途ご相談（初期の2倍程度が目安）

>

>

> 5.お支払いについて

>

> 初期費用は一括でもランニング費用に上乗せした分割でも神子さんのリクエストに合わせさせていただきます。

>

>

> 6.その他

>

> 営業マン育成、評価システムの開発については、投資案件として月額2万円を別途予算として計上する（２年間目安に検証）

>

>

> 以上となります。

>

>

> こちらからのリクエストになりますので、神子さんとして条件的に受けれないということがあれば、遠慮なくおっしゃってください。

>

> ご検討のほど宜しくお願い致します。

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

>

> 2025年9月29日(月) 16:43 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com>:

>

>> 石光社長

>> いつもお世話になっております。神子です。

>>

>> 管理職の皆さまへのヒアリング結果を共有くださり、誠にありがとうございます

>> 皆様のご意見を踏まえ、AIに依存しない前提で下記2プランをご用意しました。開発・保守の別請求はありません。

>> A ベーシック（AIなし）：12,500円／月（税別・〜50名）

>> —

>> 評価フロー（回収・差戻し・自動催促）、基礎集計（平均・分布）、進捗ダッシュボード、PDF/CSV、変更履歴・監査ログ、Excel取込／書出、基本サポート

>>

>> B ご紹介協力：10,000円／月

>> — Aに加え、同業1〜2社のご紹介にご協力いただける場合

>>

>> 共通：全件エクスポート無償

>> 無償サポート：初回データ整備／評価票テンプレ×3／監査パック

>>

>> また、次回お打ち合わせに関してミーティングリンクを作成させていただきました。

>> 当日お時間になりましたら、下記リンクよりご参加のほどよろしくお願いいたします。

>>

>> 10月 1日 (水曜日) · 午後2:00～3:00

>> ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/anq-vwvq-svx

>>

>> この度のご縁を大切に、実績づくりのパートナーとしてしっかり価値をお返しできるよう努めます。

>> ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

>>

>> 引き続きよろしくお願いいたします。

>> 神子

>>

>

### メール 13: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年11月17日 08:23 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

件名: 覚書のご確認状況について【スマイディア様 人事評価システム】

石光社長

いつも大変お世話になっております。神子です。

10月17日にご提示いただきました条件に基づき、

10月23日のお打ち合わせ後に覚書のドラフトをお送りしておりますが、

その後の進捗についてご確認させていただきたくご連絡いたしました。

繁忙期の中、ご対応が後手に回ってしまうことは

十分に理解しておりますが、年末も近づいてまいりましたので、

今後の進め方について石光社長のお考えをお聞かせください。

【こちらからのご提案】

覚書の内容は、10月17日にご提示いただいた条件を

そのまま反映したものとなっており、

顧問弁護士様のご確認もスムーズに進むかと存じます。

お支払い時期につきましては、繁忙期をご考慮し、

年内のお支払いが難しければ、検収後の翌月末(1月末)払いで

ご対応させていただくことも可能です。

ただし、開発着手の前提として、覚書への署名・押印を

先行していただけないでしょうか。

もし現在の覚書内容に修正が必要な点がございましたら、

遠慮なくお申し付けください。即座に対応いたします。

【お願い】

年末に向けて双方のスケジュールを確定するため、

11月中に覚書のご返送をいただけますと大変助かります。

また、訪問でのご説明や追加のお打ち合わせが必要でしたら、

12月上旬にお伺いすることも可能です。

お忙しい中恐縮ですが、今週中に現状をお知らせいただけますと幸いです。

引き続き、御社の成功に貢献できるシステム構築に全力で取り組んでまいります。

何卒よろしくお願いいたします。

神子勇一

HaruIroAI

2025年10月17日(金) 20:02 Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん、

>

>

> お世話になっております。

>

> まず改めて、この度は諸々のご対応ならびに弊社へ歩み寄っていただくご提案をいただき、誠にありがとうございます。

>

>

> 以下、会議で協議、決定した内容をお伝えさせて頂きます。

>

>

> 1.初期開発費について

>

> 60万円

>

> ※神子さんより初期導入費としてご提示いただいた金額をベースにしております。

>

>

> 2.ランニング費用について

>

> 年間15万円（1.25万円／月）

>

> サーバー、保守費用として

>

>

> 3.帰属権利について

>

> 人事評価制度ならびに開発されたプログラム、人事評価データについては弊社、ソースは神子さん

>

>

> 4.今後の展開について

>

> 導入初期は上記条件でスタート、２〜３年目からAI機能を搭載

>

> 改修費（別途）、AI使用料として月額費用を加算

>

> ※改修費、月額費用については別途ご相談（初期の2倍程度が目安）

>

>

> 5.お支払いについて

>

> 初期費用は一括でもランニング費用に上乗せした分割でも神子さんのリクエストに合わせさせていただきます。

>

>

> 6.その他

>

> 営業マン育成、評価システムの開発については、投資案件として月額2万円を別途予算として計上する（２年間目安に検証）

>

>

> 以上となります。

>

>

> こちらからのリクエストになりますので、神子さんとして条件的に受けれないということがあれば、遠慮なくおっしゃってください。

>

> ご検討のほど宜しくお願い致します。

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

>

> 2025年9月29日(月) 16:43 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com>:

>

>> 石光社長

>> いつもお世話になっております。神子です。

>>

>> 管理職の皆さまへのヒアリング結果を共有くださり、誠にありがとうございます

>> 皆様のご意見を踏まえ、AIに依存しない前提で下記2プランをご用意しました。開発・保守の別請求はありません。

>> A ベーシック（AIなし）：12,500円／月（税別・〜50名）

>> —

>> 評価フロー（回収・差戻し・自動催促）、基礎集計（平均・分布）、進捗ダッシュボード、PDF/CSV、変更履歴・監査ログ、Excel取込／書出、基本サポート

>>

>> B ご紹介協力：10,000円／月

>> — Aに加え、同業1〜2社のご紹介にご協力いただける場合

>>

>> 共通：全件エクスポート無償

>> 無償サポート：初回データ整備／評価票テンプレ×3／監査パック

>>

>> また、次回お打ち合わせに関してミーティングリンクを作成させていただきました。

>> 当日お時間になりましたら、下記リンクよりご参加のほどよろしくお願いいたします。

>>

>> 10月 1日 (水曜日) · 午後2:00～3:00

>> ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/anq-vwvq-svx

>>

>> この度のご縁を大切に、実績づくりのパートナーとしてしっかり価値をお返しできるよう努めます。

>> ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

>>

>> 引き続きよろしくお願いいたします。

>> 神子

>>

>

### メール 14: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年11月17日 11:04 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

お忙しい中、先ほどはご返信いただきありがとうございました。

支払い期日を*2026年1月末*に修正した覚書を添付にてお送りいたします。

*【今回の覚書について】*

本覚書の内容は、10月17日に石光社長からご提示いただいた条件をそのまま文書化したものです。新しい交渉事項や追加条件は一切ございません。

顧問弁護士様のご確認につきましても、既にご合意いただいた内容の形式的なチェックとなりますので、通常2〜3営業日で完了するかと存じます。

*【契約とお支払いの関係】*

覚書へのご署名時点では、石光社長側に金銭的なご負担は一切発生いたしません。 実際のお支払いは、システム納品・検収後の2026年1月末となります。

*【スケジュールについて】*

10月末に「1週間ほどお時間ください」とおっしゃっていただき、こちらもお待ちしておりましたが、石光社長のご意図を十分に汲み取れず、お時間だけが過ぎてしまい申し訳ございませんでした。3月からのご使用開始とのことですが、一般的に業務委託では実際の作業開始の数ヶ月前に契約を締結し、お支払いは納品後という流れになるかと存じます。

つきましては、*11月末までに覚書のご確認・ご署名*をいただけますようお願い申し上げます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

2025年10月17日(金) 20:02 Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん、

>

>

> お世話になっております。

>

> まず改めて、この度は諸々のご対応ならびに弊社へ歩み寄っていただくご提案をいただき、誠にありがとうございます。

>

>

> 以下、会議で協議、決定した内容をお伝えさせて頂きます。

>

>

> 1.初期開発費について

>

> 60万円

>

> ※神子さんより初期導入費としてご提示いただいた金額をベースにしております。

>

>

> 2.ランニング費用について

>

> 年間15万円（1.25万円／月）

>

> サーバー、保守費用として

>

>

> 3.帰属権利について

>

> 人事評価制度ならびに開発されたプログラム、人事評価データについては弊社、ソースは神子さん

>

>

> 4.今後の展開について

>

> 導入初期は上記条件でスタート、２〜３年目からAI機能を搭載

>

> 改修費（別途）、AI使用料として月額費用を加算

>

> ※改修費、月額費用については別途ご相談（初期の2倍程度が目安）

>

>

> 5.お支払いについて

>

> 初期費用は一括でもランニング費用に上乗せした分割でも神子さんのリクエストに合わせさせていただきます。

>

>

> 6.その他

>

> 営業マン育成、評価システムの開発については、投資案件として月額2万円を別途予算として計上する（２年間目安に検証）

>

>

> 以上となります。

>

>

> こちらからのリクエストになりますので、神子さんとして条件的に受けれないということがあれば、遠慮なくおっしゃってください。

>

> ご検討のほど宜しくお願い致します。

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

>

> 2025年9月29日(月) 16:43 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com>:

>

>> 石光社長

>> いつもお世話になっております。神子です。

>>

>> 管理職の皆さまへのヒアリング結果を共有くださり、誠にありがとうございます

>> 皆様のご意見を踏まえ、AIに依存しない前提で下記2プランをご用意しました。開発・保守の別請求はありません。

>> A ベーシック（AIなし）：12,500円／月（税別・〜50名）

>> —

>> 評価フロー（回収・差戻し・自動催促）、基礎集計（平均・分布）、進捗ダッシュボード、PDF/CSV、変更履歴・監査ログ、Excel取込／書出、基本サポート

>>

>> B ご紹介協力：10,000円／月

>> — Aに加え、同業1〜2社のご紹介にご協力いただける場合

>>

>> 共通：全件エクスポート無償

>> 無償サポート：初回データ整備／評価票テンプレ×3／監査パック

>>

>> また、次回お打ち合わせに関してミーティングリンクを作成させていただきました。

>> 当日お時間になりましたら、下記リンクよりご参加のほどよろしくお願いいたします。

>>

>> 10月 1日 (水曜日) · 午後2:00～3:00

>> ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/anq-vwvq-svx

>>

>> この度のご縁を大切に、実績づくりのパートナーとしてしっかり価値をお返しできるよう努めます。

>> ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

>>

>> 引き続きよろしくお願いいたします。

>> 神子

>>

>

### メール 15: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2025年12月01日 10:01 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

石光社長

お世話になっております。神子です。

先日、鈴木社長より

「覚書については了承済み」とのお話を伺いました。

ご確認いただきありがとうございます。

つきましては、11月にお送りしております覚書に

ご署名・ご返送いただけますと幸いです。

念のため、覚書を再度添付いたします。

3月のご使用開始に向けた準備を進めるにあたり、

年内にご返送いただけますと大変助かります。

お忙しいところ恐れ入りますが、

何卒よろしくお願いいたします。

神子

### メール 16: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

| 日時 | 2026年01月01日 10:11 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | "Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 件名 | Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案） |

本文:

スマイディア株式会社

代表取締役 石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

*HaruIroAI（はるいろAI）*

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

――――――――――

### メール 17: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月13日 17:32 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

神子さん

お世話になっております。石光です。

新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

しばらくご連絡が取れない状況となり、

ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

改めてご連絡させていただきました。

またこの期間、正直に申し上げますと、

コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

こちらからのご連絡を控えてしまいました。

結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

優先順位が下がりやすい一方で、

神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

のではないかと感じています。

このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

負担が増えるのではないかという不安もあります。

また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

交渉はさせていただいたものの、

最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

という点も、正直なところ影響しています。

結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

スマイディア株式会社

代表取締役　石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

――――――――――

### メール 18: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月15日 08:58 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

石光様

お世話になっております。神子です。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご事情およびご判断について、承知いたしました。

また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、*半年後に改めて検討*

されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

（問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

-

実施目的（なぜその時点で必要か）

-

想定スコープ（AI有無・対象範囲）

-

ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

*HaruIroAI（はるいろAI）*

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子さん

>

> お世話になっております。石光です。

> 新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

> 遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

>

> しばらくご連絡が取れない状況となり、

> ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

>

> 12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

> お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

> 改めてご連絡させていただきました。

>

> またこの期間、正直に申し上げますと、

> コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

> うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

> 私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

> 一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

> こちらからのご連絡を控えてしまいました。

> 結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

>

> 背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

> 優先順位が下がりやすい一方で、

> 神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

> その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

> のではないかと感じています。

> このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

> 負担が増えるのではないかという不安もあります。

>

> また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

> 交渉はさせていただいたものの、

> 最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

> という点も、正直なところ影響しています。

>

> 結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

> 今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

>

> 理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

> また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

> 当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

>

> 目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

> ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

> 熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> 石光

>

>

> From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

> To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

> Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

> スマイディア株式会社

> 代表取締役 石光社長

> 新年あけましておめでとうございます。

> HaruIroAIの神子です。

> 旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

> 本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

> ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

> 受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

> また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

> 取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

> 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

> ――――――――――

>

> HaruIroAI（はるいろAI）

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

> Email：hello@haruiroai.co

> Mobile：070-2238-4145

> Web：haruiroai.co/book/

> （会社概要・実績）

> ――――――――――

>

>

### メール 19: RE: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月16日 17:14 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

神子様

お世話になっております。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

ご認識のとおり、現時点では本件は

いったんクローズとしていただいて問題ございません。

また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

承知いたしました。

再開を検討する際には、

ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

改めてご相談させていただきます。

ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご事情およびご判断について、承知いたしました。

また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、半年後に改めて検討されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

（問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

*         実施目的（なぜその時点で必要か）

*         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

*         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子さん

お世話になっております。石光です。

新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

しばらくご連絡が取れない状況となり、

ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

改めてご連絡させていただきました。

またこの期間、正直に申し上げますと、

コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

こちらからのご連絡を控えてしまいました。

結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

優先順位が下がりやすい一方で、

神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

のではないかと感じています。

このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

負担が増えるのではないかという不安もあります。

また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

交渉はさせていただいたものの、

最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

という点も、正直なところ影響しています。

結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

スマイディア株式会社

代表取締役　石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

――――――――――

### メール 20: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月18日 12:21 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

石光様

お世話になっております。神子です。

クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

御社の社内手続き上、見積書→発注→請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

1.

請求書の宛名（会社名・部署名）

2.

送付先（メール／郵送のご希望）

3.

お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

4.

御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

*HaruIroAI（はるいろAI）*

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

>

> ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

>

>

>

> ご認識のとおり、現時点では本件は

>

> いったんクローズとしていただいて問題ございません。

>

> また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

>

> 承知いたしました。

>

>

>

> 再開を検討する際には、

>

> ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

>

> 改めてご相談させていただきます。

>

>

>

> ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

>

> 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> ご事情およびご判断について、承知いたしました。

> また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

>

> 今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、*半年後に改めて検討*

> されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

> （問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

>

> なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

> また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

>

> もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

>

> ·         実施目的（なぜその時点で必要か）

>

> ·         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

>

> ·         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

> を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

> その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

>

> これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子さん

>

> お世話になっております。石光です。

> 新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

> 遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

>

> しばらくご連絡が取れない状況となり、

> ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

>

> 12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

> お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

> 改めてご連絡させていただきました。

>

> またこの期間、正直に申し上げますと、

> コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

> うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

> 私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

> 一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

> こちらからのご連絡を控えてしまいました。

> 結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

>

> 背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

> 優先順位が下がりやすい一方で、

> 神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

> その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

> のではないかと感じています。

> このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

> 負担が増えるのではないかという不安もあります。

>

> また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

> 交渉はさせていただいたものの、

> 最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

> という点も、正直なところ影響しています。

>

> 結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

> 今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

>

> 理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

> また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

> 当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

>

> 目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

> ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

> 熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> 石光

>

>

> From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

> To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

> Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

> スマイディア株式会社

> 代表取締役 石光社長

> 新年あけましておめでとうございます。

> HaruIroAIの神子です。

> 旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

> 本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

> ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

> 受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

> また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

> 取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

> 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

> ――――――――――

>

> HaruIroAI（はるいろAI）

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

> Email：hello@haruiroai.co

> Mobile：070-2238-4145

> Web：haruiroai.co/book/

> （会社概要・実績）

> ――――――――――

>

### メール 21: RE: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月19日 13:44 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

_Žq —l

お世話になっております。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、

見積書および請求書の作成をお願いできれば幸いです。

■見積書について

今後再開する可能性を踏まえ、見積書の内訳については、

下記が判別できる形で整理をお願いいたします。

①今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

②再開時に活用できる作業・成果物に該当し、

再開時の費用へ「充当（控除）」すべき費用

再開時に同一内容が二重計上とならないよう、

該当範囲と金額が分かる形で明確化をお願いいたします。

■請求書について

「検証対応一式」として、

まとめて発行いただく形式にてお願いいたします。

なお、ご質問いただきました件は、以下のとおりです。

１．請求書の宛名：株式会社スマイディア

２．送付先：本メール宛にてお願いいたします。

３．支払い手続きの担当窓口：総務担当　池本

４．支払サイト、または支払予定日目安

月末締め・翌月末払いを基本としておりますので、

今回のご請求分につきましては2月末日のお支払い予定です。

お支払期日のご希望がある場合は、別途ご相談ください。

以上、お手数をおかけしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Sunday, January 18, 2026 12:22 PM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

御社の社内手続き上、見積書→発注→請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

1.     請求書の宛名（会社名・部署名）

2.     送付先（メール／郵送のご希望）

3.     お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

4.     御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子様

お世話になっております。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

ご認識のとおり、現時点では本件は

いったんクローズとしていただいて問題ございません。

また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

承知いたしました。

再開を検討する際には、

ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

改めてご相談させていただきます。

ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご事情およびご判断について、承知いたしました。

また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、半年後に改めて検討されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

（問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

*         実施目的（なぜその時点で必要か）

*         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

*         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子さん

お世話になっております。石光です。

新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

しばらくご連絡が取れない状況となり、

ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

改めてご連絡させていただきました。

またこの期間、正直に申し上げますと、

コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

こちらからのご連絡を控えてしまいました。

結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

優先順位が下がりやすい一方で、

神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

のではないかと感じています。

このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

負担が増えるのではないかという不安もあります。

また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

交渉はさせていただいたものの、

最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

という点も、正直なところ影響しています。

結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

スマイディア株式会社

代表取締役　石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

――――――――――

### メール 22: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

| 日時 | 2026年01月20日 11:39 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談 |

本文:

石光様

お世話になっております。神子です。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、承知いたしました。

ご依頼のとおり、見積書は下記が判別できる内訳で整理のうえ作成いたします。

1）今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

2）再開時に活用できる作業・成果物に該当し、再開時費用へ「充当（控除）」する費用

また、請求書はご指定のとおり「検証対応一式」としてまとめて発行いたします。

支払条件（2月末日お支払い予定）、担当窓口（総務ご担当：池本様）も承知いたしました。

見積書・請求書は *1月30日（金）まで*にPDFにて本メール宛へ送付いたします。

恐れ入りますが、見積書をご確認後、問題なければ本メールに「見積内容承認」の旨をご返信いただけますと、当方の社内処理・証跡整理として大変助かります。

※貴社側で請求書の必着日や、記載指定（発注番号・部署名等）がございましたら、併せてご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

*HaruIroAI（はるいろAI）*

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月19日(月) 13:44 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子 様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご連絡ありがとうございます。

>

>

>

> 既実施分のご精算につきまして、

>

> 見積書および請求書の作成をお願いできれば幸いです。

>

>

>

> ■見積書について

>

> 今後再開する可能性を踏まえ、見積書の内訳については、

>

> 下記が判別できる形で整理をお願いいたします。

>

>

>

> ①今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

>

> ②再開時に活用できる作業・成果物に該当し、

>

> 再開時の費用へ「充当（控除）」すべき費用

>

>

>

> 再開時に同一内容が二重計上とならないよう、

>

> 該当範囲と金額が分かる形で明確化をお願いいたします。

>

>

>

> ■請求書について

>

> 「検証対応一式」として、

>

> まとめて発行いただく形式にてお願いいたします。

>

>

>

> なお、ご質問いただきました件は、以下のとおりです。

>

>

>

> １．請求書の宛名：株式会社スマイディア

>

> ２．送付先：本メール宛にてお願いいたします。

>

> ３．支払い手続きの担当窓口：総務担当 池本

>

> ４．支払サイト、または支払予定日目安

>

> 月末締め・翌月末払いを基本としておりますので、

>

> 今回のご請求分につきましては2月末日のお支払い予定です。

>

> お支払期日のご希望がある場合は、別途ご相談ください。

>

> 以上、お手数をおかけしますが、

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Sunday, January 18, 2026 12:22 PM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

>

>

> 恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

>

> 当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

> 御社の社内手続き上、見積書→発注→

> 請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

>

> 1.     請求書の宛名（会社名・部署名）

>

> 2.     送付先（メール／郵送のご希望）

>

> 3.     お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

>

> 4.     御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

>

> 当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

> もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

>

> お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

>

> ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

>

>

>

> ご認識のとおり、現時点では本件は

>

> いったんクローズとしていただいて問題ございません。

>

> また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

>

> 承知いたしました。

>

>

>

> 再開を検討する際には、

>

> ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

>

> 改めてご相談させていただきます。

>

>

>

> ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

>

> 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> ご事情およびご判断について、承知いたしました。

> また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

>

> 今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、*半年後に改めて検討*

> されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

> （問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

>

> なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

> また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

>

> もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

>

> ·         実施目的（なぜその時点で必要か）

>

> ·         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

>

> ·         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

> を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

> その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

>

> これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子さん

>

> お世話になっております。石光です。

> 新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

> 遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

>

> しばらくご連絡が取れない状況となり、

> ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

>

> 12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

> お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

> 改めてご連絡させていただきました。

>

> またこの期間、正直に申し上げますと、

> コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

> うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

> 私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

> 一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

> こちらからのご連絡を控えてしまいました。

> 結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

>

> 背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

> 優先順位が下がりやすい一方で、

> 神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

> その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

> のではないかと感じています。

> このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

> 負担が増えるのではないかという不安もあります。

>

> また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

> 交渉はさせていただいたものの、

> 最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

> という点も、正直なところ影響しています。

>

> 結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

> 今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

>

> 理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

> また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

> 当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

>

> 目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

> ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

> 熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> 石光

>

>

> From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

> To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

> Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

> スマイディア株式会社

> 代表取締役 石光社長

> 新年あけましておめでとうございます。

> HaruIroAIの神子です。

> 旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

> 本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

> ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

> 受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

> また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

> 取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

> 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

> ――――――――――

>

> HaruIroAI（はるいろAI）

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

> Email：hello@haruiroai.co

> Mobile：070-2238-4145

> Web：haruiroai.co/book/

> （会社概要・実績）

> ――――――――――

>

>

### メール 23: Re: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について

| 日時 | 2026年01月20日 12:53 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | Re: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について |

本文:

_Žq—l

お世話になっております。

ご返信ありがとうございます。

既実施分のご精算に関する見積書の内訳整理の件、

ご対応いただけるとのこと、ありがとうございます。

見積書・請求書につきまして、

私の出張の都合上、1月27日（火）までにPDFで

ご送付いただけますと助かります。

拝受後、内容確認のうえ問題なければ、

「見積内容承認」の旨、返信いたします。

なお、請求書の記載指定（発注番号・部署名等）はございません。

お手数をおかけして恐縮ですが、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Tuesday, January 20, 2026 11:40 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、承知いたしました。

ご依頼のとおり、見積書は下記が判別できる内訳で整理のうえ作成いたします。

1）今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

2）再開時に活用できる作業・成果物に該当し、再開時費用へ「充当（控除）」する費用

また、請求書はご指定のとおり「検証対応一式」としてまとめて発行いたします。

支払条件（2月末日お支払い予定）、担当窓口（総務ご担当：池本様）も承知いたしました。

見積書・請求書は 1月30日（金）までにPDFにて本メール宛へ送付いたします。

恐れ入りますが、見積書をご確認後、問題なければ本メールに「見積内容承認」の旨をご返信いただけますと、当方の社内処理・証跡整理として大変助かります。

※貴社側で請求書の必着日や、記載指定（発注番号・部署名等）がございましたら、併せてご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月19日(月) 13:44 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子 様

お世話になっております。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、

見積書および請求書の作成をお願いできれば幸いです。

■見積書について

今後再開する可能性を踏まえ、見積書の内訳については、

下記が判別できる形で整理をお願いいたします。

①今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

②再開時に活用できる作業・成果物に該当し、

再開時の費用へ「充当（控除）」すべき費用

再開時に同一内容が二重計上とならないよう、

該当範囲と金額が分かる形で明確化をお願いいたします。

■請求書について

「検証対応一式」として、

まとめて発行いただく形式にてお願いいたします。

なお、ご質問いただきました件は、以下のとおりです。

１．請求書の宛名：株式会社スマイディア

２．送付先：本メール宛にてお願いいたします。

３．支払い手続きの担当窓口：総務担当　池本

４．支払サイト、または支払予定日目安

月末締め・翌月末払いを基本としておりますので、

今回のご請求分につきましては2月末日のお支払い予定です。

お支払期日のご希望がある場合は、別途ご相談ください。

以上、お手数をおかけしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Sunday, January 18, 2026 12:22 PM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

御社の社内手続き上、見積書→発注→請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

1.     請求書の宛名（会社名・部署名）

2.     送付先（メール／郵送のご希望）

3.     お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

4.     御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子様

お世話になっております。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

ご認識のとおり、現時点では本件は

いったんクローズとしていただいて問題ございません。

また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

承知いたしました。

再開を検討する際には、

ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

改めてご相談させていただきます。

ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご事情およびご判断について、承知いたしました。

また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、半年後に改めて検討されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

（問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

*         実施目的（なぜその時点で必要か）

*         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

*         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子さん

お世話になっております。石光です。

新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

しばらくご連絡が取れない状況となり、

ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

改めてご連絡させていただきました。

またこの期間、正直に申し上げますと、

コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

こちらからのご連絡を控えてしまいました。

結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

優先順位が下がりやすい一方で、

神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

のではないかと感じています。

このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

負担が増えるのではないかという不安もあります。

また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

交渉はさせていただいたものの、

最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

という点も、正直なところ影響しています。

結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

スマイディア株式会社

代表取締役　石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

――――――――――

### メール 24: Re: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について

| 日時 | 2026年01月20日 15:33 |
| --- | --- |
| 差出人 | 神子勇一 <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 宛先 | k.ishimitsu@sumaidia.jp |
| 件名 | Re: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について |

本文:

石光様

お世話になっております。神子です。

ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。

見積書・請求書は、貴社ご依頼の内訳（①精算完結／②再開時充当が判別できる形）にて整理のうえ、1月27日（火）までにPDFで本メール宛に送付いたします。

拝受後、問題なければ「見積内容承認」をご返信いただける件、ありがとうございます。

また、請求書の記載指定（発注番号・部署名等）がない旨も承知しました。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

*HaruIroAI（はるいろAI）*

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月20日(火) 12:53 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

> 神子様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご返信ありがとうございます。

>

>

>

> 既実施分のご精算に関する見積書の内訳整理の件、

>

> ご対応いただけるとのこと、ありがとうございます。

>

>

>

> 見積書・請求書につきまして、

>

> 私の出張の都合上、1月27日（火）までにPDFで

>

> ご送付いただけますと助かります。

>

>

>

> 拝受後、内容確認のうえ問題なければ、

>

> 「見積内容承認」の旨、返信いたします。

>

>

>

> なお、請求書の記載指定（発注番号・部署名等）はございません。

>

>

>

> お手数をおかけして恐縮ですが、

>

> 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Tuesday, January 20, 2026 11:40 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> ご連絡ありがとうございます。

>

> 既実施分のご精算につきまして、承知いたしました。

> ご依頼のとおり、見積書は下記が判別できる内訳で整理のうえ作成いたします。

>

> 1）今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

> 2）再開時に活用できる作業・成果物に該当し、再開時費用へ「充当（控除）」する費用

>

> また、請求書はご指定のとおり「検証対応一式」としてまとめて発行いたします。

> 支払条件（2月末日お支払い予定）、担当窓口（総務ご担当：池本様）も承知いたしました。

>

> 見積書・請求書は *1**月30日（金）まで*にPDFにて本メール宛へ送付いたします。

> 恐れ入りますが、見積書をご確認後、問題なければ本メールに「見積内容承認」の旨をご返信いただけますと、当方の社内処理・証跡整理として大変助かります。

>

> ※貴社側で請求書の必着日や、記載指定（発注番号・部署名等）がございましたら、併せてご教示ください。

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月19日(月) 13:44 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子 様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご連絡ありがとうございます。

>

>

>

> 既実施分のご精算につきまして、

>

> 見積書および請求書の作成をお願いできれば幸いです。

>

>

>

> ■見積書について

>

> 今後再開する可能性を踏まえ、見積書の内訳については、

>

> 下記が判別できる形で整理をお願いいたします。

>

>

>

> ①今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

>

> ②再開時に活用できる作業・成果物に該当し、

>

> 再開時の費用へ「充当（控除）」すべき費用

>

>

>

> 再開時に同一内容が二重計上とならないよう、

>

> 該当範囲と金額が分かる形で明確化をお願いいたします。

>

>

>

> ■請求書について

>

> 「検証対応一式」として、

>

> まとめて発行いただく形式にてお願いいたします。

>

>

>

> なお、ご質問いただきました件は、以下のとおりです。

>

>

>

> １．請求書の宛名：株式会社スマイディア

>

> ２．送付先：本メール宛にてお願いいたします。

>

> ３．支払い手続きの担当窓口：総務担当 池本

>

> ４．支払サイト、または支払予定日目安

>

> 月末締め・翌月末払いを基本としておりますので、

>

> 今回のご請求分につきましては2月末日のお支払い予定です。

>

> お支払期日のご希望がある場合は、別途ご相談ください。

>

> 以上、お手数をおかけしますが、

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Sunday, January 18, 2026 12:22 PM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

>

>

> 恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

>

> 当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

>

> 御社の社内手続き上、見積書→発注→請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

>

> 1.     請求書の宛名（会社名・部署名）

>

> 2.     送付先（メール／郵送のご希望）

>

> 3.     お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

>

> 4.     御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

>

> 当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

> もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

>

> お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子様

>

>

>

> お世話になっております。

>

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

>

> ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

>

>

>

> ご認識のとおり、現時点では本件は

>

> いったんクローズとしていただいて問題ございません。

>

> また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

>

> 承知いたしました。

>

>

>

> 再開を検討する際には、

>

> ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

>

> 改めてご相談させていただきます。

>

>

>

> ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

>

> 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

>

>

>

> 石光

>

>

>

> *From:* 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> *Sent:* Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

> *To:* k.ishimitsu@sumaidia.jp

> *Subject:* Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

>

>

>

> 石光様

>

> お世話になっております。神子です。

> ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

>

> ご事情およびご判断について、承知いたしました。

> また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

>

> 今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、*半年後に改めて検討*

> されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

> （問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

>

> なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

> また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

>

> もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

>

> ·         実施目的（なぜその時点で必要か）

>

> ·         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

>

> ·         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

> を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

> その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

>

> これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> ───────────────────────

>

> *HaruIroAI（はるいろAI）*

>

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

>

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

>

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

>

>

> Email：hello@haruiroai.co

>

> Mobile：070-2238-4145

>

> Web：haruiroai.co/book/

>

> （会社概要・実績）

>

> ───────────────────────

>

>

>

> 2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>:

>

> 神子さん

>

> お世話になっております。石光です。

> 新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

> 遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

>

> しばらくご連絡が取れない状況となり、

> ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

>

> 12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

> お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

> 改めてご連絡させていただきました。

>

> またこの期間、正直に申し上げますと、

> コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

> うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

> 私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

> 一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

> こちらからのご連絡を控えてしまいました。

> 結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

>

> 背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

> 優先順位が下がりやすい一方で、

> 神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

> その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

> のではないかと感じています。

> このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

> 負担が増えるのではないかという不安もあります。

>

> また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

> 交渉はさせていただいたものの、

> 最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

> という点も、正直なところ影響しています。

>

> 結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

> 今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

>

> 理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

> また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

> 当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

>

> 目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

> ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

> 熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

>

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

> 石光

>

>

> From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

> Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

> To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp>

> Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

>

> スマイディア株式会社

> 代表取締役 石光社長

> 新年あけましておめでとうございます。

> HaruIroAIの神子です。

> 旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

> 本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

> ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

> 受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

> また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

> 取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

> 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

> ――――――――――

>

> HaruIroAI（はるいろAI）

> 神子 勇一（かみこ ゆういち）

>

> 中小企業のデジタル変革パートナー

> あなたの仕事に、AIという相棒を。

>

> Email：hello@haruiroai.co

> Mobile：070-2238-4145

> Web：haruiroai.co/book/

> （会社概要・実績）

> ――――――――――

>

>

### メール 25: RE: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について

| 日時 | 2026年01月20日 15:57 |
| --- | --- |
| 差出人 | "Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA" <k.ishimitsu@sumaidia.jp> |
| 宛先 | '神子勇一' <haruiro.happy2024@gmail.com> |
| 件名 | RE: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について |

本文:

神子様

お世話になっております。

早々のご確認ならびに御返事ありがとうございます。

引き続きよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com]

Sent: Tuesday, January 20, 2026 3:34 PM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp

Subject: Re: 既実施分のご精算（見積書・請求書）のご送付について

石光様

お世話になっております。神子です。

ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。

見積書・請求書は、貴社ご依頼の内訳（①精算完結／②再開時充当が判別できる形）にて整理のうえ、1月27日（火）までにPDFで本メール宛に送付いたします。

拝受後、問題なければ「見積内容承認」をご返信いただける件、ありがとうございます。

また、請求書の記載指定（発注番号・部署名等）がない旨も承知しました。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email： <mailto:hello@haruiroai.co> hello@haruiroai.co

Mobile：070-2238-4145

Web： <http://haruiroai.co/book/> haruiroai.co/book/

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月20日(火) 12:53 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子様

お世話になっております。

ご返信ありがとうございます。

既実施分のご精算に関する見積書の内訳整理の件、

ご対応いただけるとのこと、ありがとうございます。

見積書・請求書につきまして、

私の出張の都合上、1月27日（火）までにPDFで

ご送付いただけますと助かります。

拝受後、内容確認のうえ問題なければ、

「見積内容承認」の旨、返信いたします。

なお、請求書の記載指定（発注番号・部署名等）はございません。

お手数をおかけして恐縮ですが、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Tuesday, January 20, 2026 11:40 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、承知いたしました。

ご依頼のとおり、見積書は下記が判別できる内訳で整理のうえ作成いたします。

1）今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

2）再開時に活用できる作業・成果物に該当し、再開時費用へ「充当（控除）」する費用

また、請求書はご指定のとおり「検証対応一式」としてまとめて発行いたします。

支払条件（2月末日お支払い予定）、担当窓口（総務ご担当：池本様）も承知いたしました。

見積書・請求書は 1月30日（金）までにPDFにて本メール宛へ送付いたします。

恐れ入りますが、見積書をご確認後、問題なければ本メールに「見積内容承認」の旨をご返信いただけますと、当方の社内処理・証跡整理として大変助かります。

※貴社側で請求書の必着日や、記載指定（発注番号・部署名等）がございましたら、併せてご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月19日(月) 13:44 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子 様

お世話になっております。

ご連絡ありがとうございます。

既実施分のご精算につきまして、

見積書および請求書の作成をお願いできれば幸いです。

■見積書について

今後再開する可能性を踏まえ、見積書の内訳については、

下記が判別できる形で整理をお願いいたします。

①今回のクローズに伴い「今回で精算完結」とする費用

②再開時に活用できる作業・成果物に該当し、

再開時の費用へ「充当（控除）」すべき費用

再開時に同一内容が二重計上とならないよう、

該当範囲と金額が分かる形で明確化をお願いいたします。

■請求書について

「検証対応一式」として、

まとめて発行いただく形式にてお願いいたします。

なお、ご質問いただきました件は、以下のとおりです。

１．請求書の宛名：株式会社スマイディア

２．送付先：本メール宛にてお願いいたします。

３．支払い手続きの担当窓口：総務担当　池本

４．支払サイト、または支払予定日目安

月末締め・翌月末払いを基本としておりますので、

今回のご請求分につきましては2月末日のお支払い予定です。

お支払期日のご希望がある場合は、別途ご相談ください。

以上、お手数をおかけしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Sunday, January 18, 2026 12:22 PM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

クローズの件、ご返信ありがとうございました。承知いたしました。

恐れ入りますが、本件に関連してこれまで実施してきた検証対応（デモ環境構築、データ取込・動作確認、要件整理、打合せ対応等）につきまして、当方でも作業・費用が発生しておりますため、既実施分のご精算について別途ご相談させてください。

当方で作業内訳を整理のうえ、精算案（明細／請求書形式）をお送りいたします。

御社の社内手続き上、見積書→発注→請求書等の順序や、記載指定（発注番号・部署名等）が必要でしたら、その形式に合わせますので、差し支えない範囲で下記をご教示いただけますでしょうか。

1.     請求書の宛名（会社名・部署名）

2.     送付先（メール／郵送のご希望）

3.     お支払い手続きのご担当窓口（部署・ご担当者様）

4.     御社の支払サイト、または支払予定日目安（確定でなくて結構です）

当方の月次処理の都合もあり、恐れ入りますが 1月22日（木）までに上記のみご返信いただけますと助かります。

もしお支払いが先になる場合でも、支払予定日（◯月◯日頃）を日付入りでメールでご一報いただければ、当方としても社内処理が可能です。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月16日(金) 17:14 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子様

お世話になっております。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

また、当方の申し出につきましてご理解のうえ

ご対応いただきましたこと、心より感謝いたします。

ご認識のとおり、現時点では本件は

いったんクローズとしていただいて問題ございません。

また、優先枠の解除ならびにデモ環境の停止についても

承知いたしました。

再開を検討する際には、

ご提示いただいた内容を事前に整理のうえ、

改めてご相談させていただきます。

ここまでご対応いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Thursday, January 15, 2026 8:59 AM

To: k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp>

Subject: Re: 新年のご挨拶ありがとうございます／今後の進め方のご相談

石光様

お世話になっております。神子です。

ご丁寧なご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご事情およびご判断について、承知いたしました。

また、この間ご連絡が取りづらい状況となっていた点についても、状況は理解しております。

今回のお申し出は、現時点では本件を進めず、半年後に改めて検討されるというご意向であり、当社としては本件はいったんクローズ（現行前提はいったん整理）として扱いたいと考えておりますが、この理解で相違ございませんでしょうか。

（問題なければ、「その理解で問題ない」旨だけご一報いただけますと助かります。）

なお、当社側では本件の優先枠の確保は一度外し、他案件を進める判断といたします。

また運用上の都合により、デモ環境等は一定期間で一旦停止予定です（再開の際には改めてご用意いたします）。

もし再開をご検討いただく際には、スムーズに進めるため、事前に

*         実施目的（なぜその時点で必要か）

*         想定スコープ（AI有無・対象範囲）

*         ご予算感と決裁プロセス（どなたがいつ決裁されるか）

を整理いただいたうえで、ご相談いただければ幸いです。

その時点で当社側の状況と合致すれば、改めて検討させていただきます。

これまでお時間をいただき、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

───────────────────────

<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4wSVtP6Am8RjrZMV0HIYHAaQJEtcPaGx6n1nmOFEc5gD-zyiugsMH7vTW-5vl08GIckCBPYRTvt6M8J>

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

───────────────────────

2026年1月13日(火) 17:32 Kentaro ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >:

神子さん

お世話になっております。石光です。

新年のご挨拶をいただき、ありがとうございました。

遅ればせながらですが、本年もどうぞよろしくお願いします。

しばらくご連絡が取れない状況となり、

ご心配・ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

12月初旬に「年末まで多忙で対応が難しいため、少し時間をください」と

お伝えしていましたが、年始の多忙もようやくひと段落しましたので、

改めてご連絡させていただきました。

またこの期間、正直に申し上げますと、

コミュニケーションのタイミングや進め方の感覚が

うまく噛み合っていないと感じる場面がありました。

私自身も、その点をどう整理してお伝えするのが良いか迷いがあり、

一旦気持ちの整理をさせていただくつもりで、

こちらからのご連絡を控えてしまいました。

結果としてご不安にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。

背景として、当社側が「今どうしても必要としている」状況ではないため

優先順位が下がりやすい一方で、

神子さんとしては少しでも早く実績に繋げたいお気持ちがあること、

その状況の違いが、コミュニケーション上のすれ違いの要因になっている

のではないかと感じています。

このまま進めると、すれ違いが今以上に大きくなり、お互いにとって

負担が増えるのではないかという不安もあります。

また、当初ご提示いただいたお見積りが当社の想定より高額であったため

交渉はさせていただいたものの、

最終的には当社として神子さんの状況も踏まえた上で調整・判断している、

という点も、正直なところ影響しています。

結論を申し上げますと、諸々を考えた上で、

今回のお話を一旦「半年後ろ倒し」にさせていただきたいと考えております。

理由としては、1月〜3月は本業の繁忙期にあたること、

また4月以降もしばらくは新入社員の迎え入れや採用活動のピークとなり、

当社側の体制がどうしても後手になりやすいためです。

目安として、6月末～7月初旬にこちらからご連絡を差し上げます。

ご迷惑をおかけしていることは重々承知しておりますが、

熟考のうえでの申し出ですので、ご理解いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

石光

From: 神子勇一 [mailto:haruiro.happy2024@gmail.com <mailto:haruiro.happy2024@gmail.com> ]

Sent: Thursday, January 1, 2026 10:11 AM

To: Kentaro.ISHIMITSU -SUMAIDIA <k.ishimitsu@sumaidia.jp <mailto:k.ishimitsu@sumaidia.jp> >

Subject: Re: 先日の御礼と次の一歩（人事評価モックのご提案）

スマイディア株式会社

代表取締役　石光社長

新年あけましておめでとうございます。

HaruIroAIの神子です。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も貴社のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご相談いたしました件につきまして、覚書のご準備が整いましたらご送付いただけますと幸いです。

受領次第、当方にて内容を確認のうえ、速やかに手続きを進めさせていただきます。

また、事前にすり合わせが必要な点（条項・スケジュール等）がございましたら、お知らせください。

取り急ぎ、メールにて新年のご挨拶申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――

HaruIroAI（はるいろAI）

神子 勇一（かみこ ゆういち）

中小企業のデジタル変革パートナー

あなたの仕事に、AIという相棒を。

Email：hello@haruiroai.co <mailto:hello@haruiroai.co>

Mobile：070-2238-4145

Web：haruiroai.co/book/ <http://haruiroai.co/book/>

（会社概要・実績）

――――――――――

# 第2部: LINEでのやり取り

（計79件）

| 2025/09/04 07:50 神子 | 石光社長 おはようございます！神子です。 メールでいただいた資料をもとに、人事評価システムのモックURLをお送りしました。 お手すきの際に PC（Chrome推奨） からご覧ください。※スマホはまだ調整前でレイアウトが崩れる場合がありますが、先にイメージを共有できれば幸いです。 石光社長のご都合のよいタイミングで、1時間ほどリモートでご意見を伺えれば幸いです。ご都合の良い候補日時を2〜3点いただけますでしょうか。 NDAの件も一言ご相談させてください。よろしくお願いします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/04 09:31 石見社長 | ISHIMITSU おはようございます。 早速ありがとうございます！ モックアップが出来上がってくるのが早くてびっくりしました‼️ 今日は東京、明日は一日中外出なので、月曜日に確認させていただきます。 取り急ぎのお返事となりますが、引き続きよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/04 09:52 神子 | 石光社長 ご多忙のところご返信ありがとうございます！月曜日のご確認で問題ございません。 本日は東京、明日はご外出とのこと、どうぞお気をつけてお過ごしください。 気になった点は箇条書きでお知らせいただければ、すぐに対応いたします。 石光社長のお考えを形に落とし込み、仕上げてまいります。 お返事お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/04 10:11 石見社長 | ISHIMITSU スタンプ |
| --- | --- |

| 2025/09/11 07:32 神子 | 石光社長、おはようございます！ 先日お送りした人事評価モックの件、いかがでしたでしょうか。 ご多忙でしたら拝見のベストタイミングだけ教えてください。資料は再送も可能です！ |
| --- | --- |

| 2025/09/11 08:03 石見社長 | ISHIMITSU おはようございます！ 火曜水曜とまた外出続いてまして、すみません。 私は確認させていただいており、評価者の一人にも展開して意見を聞いています。今日一日お時間ください。 ミーティングは神子さんのお休みに合わせてセッティングできればと思いますので、候補日をいただけないでしょうか？ |
| --- | --- |

| 2025/09/11 08:51 神子 | 石光社長 ご連絡ありがとうございます！ ご確認に加え、評価者の方への展開も感謝いたします。本日中のフィードバック、承知しました。 面談の候補（JST・オンライン・30–45分）です。 土日も対応可能ですが、もし平日がお好みでしたら明日も時間を確保できます。 • 9/12(金) 10:00 / 14:00 / 16:00 • 9/13(土) 終日可 • 9/14(日) 13:00以降 上記以外でも調整できますので、第一候補を1つお知らせください。 当日の短い議題： 1. ご感想共有（評価者の声含む） 2. 必須の修正点と優先順位の合意 3. 次ステップ（Phase1）の範囲と目安日程 ※モックのURLや60秒チェックガイドが必要でしたら再送します。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/12 09:05 神子 | 石光社長 おはようございます！ご確認ならびに社内展開、ありがとうございます。 評価者さまのご意見は当日共有でも大丈夫ですので、まず日程だけ仮押さえさせてください。 第一候補：9/13(土) 15:00（30分・オンライン） ほか候補：①本日(金)14:00 ②本日(金)16:00 ③9/14(日)13:00以降 番号だけでご返信OKです。別時間でも調整いたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/12 22:05 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 本日は終日会議だったため、ご連絡が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 またミーティングですが、いただいた日程が都合つきません。 可能であれば、17、18日どちらかの18時以降でいかがでしょうか？ また以下、簡単ですが、フィードバックのまとめとなります。ご確認お願い致します。 ・実装したいことは実現できていそうですり実際の評価を入れてみて微妙なニュアンスを体感したい ・評価者と被評価者で、見れる内容に変更をかけたほうが良さそう ・WEBになることで利便性が高くなり、身近に感じるれるようになりそう 以上となります。 それでは、引き続きよろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/09/13 05:15 神子 | 石光社長 お忙しい中、ご連絡とフィードバックありがとうございます。 9/17(水) 18:00〜19:00 でいかがでしょうか。問題なければ、このあと招待をお送りします。 ※もし難しければ 9/18(木) 18:00以降 でも調整可能です。 ⸻ 当日の進め方（30〜45分） 1. 実データでの確認 匿名のサンプルを1〜2名分だけ入れて、現行Excelと同じ結果になるか一緒に確かめます。 ※Excelにそのまま貼れる出力も用意します。 2. 見える画面の切り分け（初期は3区分） - 被評価者：自分の評価のみ閲覧・入力 - 評価者：担当者分の閲覧・入力、差し戻し - 管理側：全体一覧と履歴の確認 → 線引きは後から細かく調整できます。 3. Web化の利点 自動保存／途中再開、確定後は編集不可、変更履歴の記録、スマホ閲覧対応 ⸻ （任意）当日までに、匿名のサンプル1〜2名分をご共有いただけますと再現度が上がります。難しければ、こちらでダミーデータを用意します。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/13 06:40 石見社長 | ISHIMITSU おはようございます！ ご確認ありがとうございます。 17日の18時〜でお願いします。 実データについては、前回お送りしたものが名前を抜いただけのものでしたが、確認した上で再送させて頂きますね。 ※本日の夕方の対応となります。 それでは引き続きよろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/13 08:21 神子 | お忙しい中、ご対応いただきありがとうございいます！ 会議リンクを発行しました。Google Meetで問題なければ、このまま確定します。 社内のご都合で Teams／Zoom がよろしければお知らせください。すぐに差し替えます。 日時：9/17(水) 18:00–19:00（JST） 参加リンク：https://meet.google.com/inu-zofj-rbq 当日の流れ（30–45分） ・実データでExcelと同じ結果か確認 役割ごとの画面（被評価者／評価者／管理）の見え方確認 次の修正点と日程の調整など よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/13 08:27 石見社長 | ISHIMITSU スタンプ |
| --- | --- |

| 2025/09/14 07:20 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 おはようございます☀️ メールの確認ありがとうございます。 17日よろしくお願いします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/14 07:21 神子 | 石光社長、おはようございます。 こちらこそよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/17 16:48 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、お世話になっております。 前の予定が押しておりまして、開始時間18時45分からでもよろしいでしょうか？？ |
| --- | --- |

| 2025/09/17 16:55 神子 | 石光社長、おつかれさまです。 かしこまりました。 18時45分からで問題ございません。 本日はよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/17 16:57 石見社長 | ISHIMITSU 時間変更、助かります。 こちらこそ、よろしくお願い致しますm(_ _)m |
| --- | --- |

| 2025/09/17 16:59 神子 | お打ち合わせの時間になりましたら、下記のリンクよりご参加いただけますようお願いいたします。 スマイディア様 人事評価システム打ち合わせ 9月 17日 (水曜日) · 午前6:45～7:45 タイムゾーン: Asia/Tokyo Google Meet の参加に必要な情報 ビデオ通話のリンク: https://meet.google.com/inu-zofj-rbq |
| --- | --- |

| 2025/09/17 18:43 神子 | 本日のお打ち合わせでご確認いただく人事評価システムについてご案内いたします。 現在、本番移行用のシステムを準備しております。本日のミーティングでご確認いただいた後、本格実装という流れで進められればと存じます。 今回ご確認いただきたいシステム（本番移行用） こちらのシステムをメインにご確認いただけますと幸いです。 • URL: https://beaches-ind-smaller-relief.trycloudflare.com • ログイン方法: お手数ですが、/login にて「管理者」「評価者」「被評価者」のいずれかをご選択ください。 • 補足: 権限設定上、評価者および被評価者で /admin/overview にアクセスするとエラー画面が表示されますが、正常な動作です。 前回ご案内したモックアップ こちらはご参考までにご確認ください。 • URL: https://hr-evaluation-system-22ipd0c0f-yuichi-kamikos-projects.vercel.app 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/18 06:18 神子 | 石光社長、おはようございます！神子です。 先日は、お忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 お打ち合わせでは、ご提案したモックアップシステムについて、多くのご意見を賜り、心より感謝申しあげます。 また、私の今後のキャリアについて、石光社長から温かいお言葉とご支援をいただけると伺い、大変感謝しております。 ご期待に応えられるよう、全力でシステム開発を進めてまいります。 お見積もりと契約書につきましては、開発スケジュールと併せて、後ほど改めて送付させていただきます。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/19 16:47 神子 | 石光社長 いつも大変お世話になっております、神子です。 本日17時までにお送りするお約束をしておりましたアクションアイテムの件でご連絡いたしました。 こちらの準備に手間取っており、大変申し訳ございませんが、本日17時までのご提出が難しい状況です。 誠に勝手なお願いで大変恐縮なのですが、明日の昼12時までお時間をいただくことは可能でしょうか。 分析レポート機能の改修版をはじめ、お約束の項目一式をお送りいたします。 引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| --- | --- |

| 2025/09/19 17:05 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 お世話になっております。 お客様の懇親旅行で火曜まで会社に戻れないので、火曜までに用意していただければ問題ありません。 短期間よりも品質面で評価させていただきたいので、ご提示いただいた明日12時でなく、火曜日18時としていただくので、いかがでしょうか？ ご検討ください。 よろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/09/19 17:12 神子 | 石光社長、ご配慮いただき、ありがとうございます。 火曜日18時の締切で承知いたしました！品質最優先で仕上げ、分析レポート機能の改修版を含むお約束の項目一式をお送りします。 念のため、月曜正午までに中間版も共有いたします。 もし火曜までに優先して確認されたい観点がございましたらお知らせください。 引き続き、よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/19 17:14 石見社長 | ISHIMITSU 諸々承知しました。 月曜は携帯での確認となるので、適切なフィードバックができるかわかりませんが、何か気づいたことがあれば、ご連絡させていただきますね。 引き続きよろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/22 12:06 神子 | 石光社長 おつかれさまです。 携帯からも確認できるように試みたのですが、現時点のパソコン版システムですと、どうしてもiPhone、Android携帯ではレイアウトが崩れて正しく表示されない状況でした。 そのため、明日の18時までに完成版を送付させていただきます。 進捗状況としては、機能面は約95％まで実装済みで、残りは以下の部分を仕上げてご提出いたします。 • セキュリティ強化 • エクセル連動の操作をよりスムーズにする改善 明日の本番に向けて仕上げてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/23 17:49 神子 | 石光社長、いつも大変お世話になっております。神子です。 お約束しておりました、人事評価システムの最新版デモ環境が整いましたので、ご案内いたします。 お手元のPCより下記URLにアクセスいただき、動作をご確認いただけますと幸いです。 【デモ環境のご案内】 デモURLhttps://hr-evaluation-system-7cg9eaoxd-yuichi-kamikos-projects.vercel.app ロール切替（ワンクリックでログインできます） 管理者（admin）：/api/demo/login?user=ADMIN 管理職（manager）：/api/demo/login?user=TGL 一般社員（employee）：/api/demo/login?user=KJ ご確認いただきたい画面（5〜7分程度） ダッシュボード：全体の進捗と指標 分析：期別サマリ・評価者の傾向 評価入力：自己評価、および管理者/管理職の部下評価 9象限マトリクス：管理者のみ閲覧可 エクスポート：CSV/XLSXの動作確認 【リリースに向けた開発計画（要点）】 あわせて、本番リリースに向けた開発計画の要点も共有いたします。 リリース版の機能範囲： 基本機能：ログイン、ダッシュボード、評価入力・閲覧、AI分析 データ管理：Excelインポート/エクスポート、評価履歴管理 管理機能：最小限のユーザー管理 10月以降の段階的追加開発： 高度な承認フロー、詳細な監査ログ、通知システムなどは、リリース後のアップデートで順次対応いたします。 つきましては、本デモの内容ご確認と、上記リリース計画をご承認いただくため、今週どこかでお打ち合わせのお時間をいただくことは可能でしょうか。 お忙しいところ大変恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/23 18:28 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 ご連絡ありがとうございます。 明日確認させていただきますね！ 日程ですが、以下のどこかで30分程度でいかがでしょうか？ ２５日（木） 15時〜17時まで ２６日（金） 15時〜17時まで ２８日（日） 16時〜18時まで ２９日（月） 15時〜17時まで 取り急ぎのお返事となりますが、引き続きよろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/23 19:47 神子 | 石光社長 迅速なご返信と日程調整をいただき、ありがとうございます！ それでは、**９月２５日（木）１５：００〜**でお願いいたします。 当日のミーティングリンクをお送りいたします。お時間になりましたら、下記よりご参加くださいますようお願い申し上げます。 【スマイディア様とのお打ち合わせ】 日時：9月25日（木）15:00〜16:00 タイムゾーン：Asia/Tokyo Google Meet リンク：https://meet.google.com/qvg-vxsh-qqf 万が一ご都合が悪くなった場合は、ご連絡いただければ幸いです。 当日お話しできることを楽しみにしております。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/23 19:48 石見社長 | ISHIMITSU 早々にミーティングリンクを発行いただき、ありがとうございます！ 当日はよろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/25 14:49 神子 | 石光社長 お世話になっております。 本日15:00からのお打ち合わせについてリマインドさせていただきます。 【本日のミーティング情報】 ■ 日時：9月25日（木）15:00〜16:00 ■ 参加リンク：https://calendar.app.google/GSuMvPuKWh9Lfwxu7 ■ 内容：SUMAIDIA人事評価システムのデモンストレーション 【ご確認いただく主な内容】 ダッシュボード：全体の進捗と指標 分析機能：期別サマリ・評価者の傾向 評価入力：自己評価、管理者/管理職の部下評価 9象限マトリクス：管理者のみ閲覧可 エクスポート機能：※打ち合わせ 【事前アクセス用URL】 モックアップサイト：https://hr-evaluation-system-h4bsb1c31-yuichi-kamikos-projects.vercel.app/login ※各ロール（管理者/管理職/一般社員）でワンクリックログインが可能です お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/25 14:50 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 ご連絡ありがとうございます。 5分くらいの開始でお願いできますでしょうか？ では、よろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/25 14:53 神子 | 承知いたしました！ よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/25 16:06 神子 | 石光社長 本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。 デモンストレーション中にエラーとなっておりました「評価入力」画面の項目表示の不具合を修正いたしました。 下記URLよりログインいただき、正常に動作することをご確認いただければ幸いです。 【修正済みシステムURL】 https://hr-evaluation-system-nywhvgx8r-yuichi-kamikos-projects.vercel.app ※評価入力機能が正常に表示・動作することをご確認ください 関係者の皆様にもレビューいただき、10月初旬を目途にご意見をお聞かせいただければ幸いです。 なお、本日お話しいただきました契約書につきましては、明日中に送付させていただきます。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/26 19:20 神子 | 石光社長 お世話になっております、神子です。 先ほどメールにて契約書を送付させていただきました。 Excel287項目の往復一致、9マスで点数/ランク/職位、研修と伴走まで“最初の一周”をやり切る設計です。 補助金は交付後の支払いで適用できます（2年分確実化は一括前払が安全）。 メール詳細ご確認ください。よろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/27 00:16 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん お世話になっております。 夜分に失礼します。 ご提案の内容拝見しました。 正式検討（役員会での審議）の前段階ですが、今回のご提示内容については、費用感から承認は難しいと感じています。 詳細はメールでお送りしましたので、ご確認いただければ幸いです。 |
| --- | --- |

| 2025/09/27 01:04 神子 | 石光社長 ご丁寧なご連絡ありがとうございます。率直なお気持ち、しっかり受け止めました。 役員会でのご懸念が「補助金終了後のランニング」にある点、理解しました。そこで 運用コストを下げる3案 を準備しました。 A）買い切り＋低額保守：2年で利用権を買い切り、3年目以降は保守3万円/月に縮小 B）段階値下げ：導入12か月は10万円、13か月目から5万円/月にダウン C）ライト版：初期の核機能のみで6.5万円/月（AI・高度機能は来期段階導入） まずはご負担を抑えつつ、現場の定着と成果創出を優先する考えです。 明日以降、15分だけお時間いただければ、最適案を石光社長の前提（人数・稼働）に合わせて即決用に整えます。ご都合の良い時間を2つほどお知らせいただけますか？ 引き続き、御社の判断がしやすい形に整えて進めます。よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/27 07:14 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん おはようございます。 当社の事情に合わせていただくご提案をありがとうございます。 本日はこれから会社行事で夜まで時間がなく、明日落とし所を考えてみますので、月曜日にご連絡させていただきますね。 申し訳ありませんが、少しお時間ください。 引き続きよろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/09/27 08:35 神子 | お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。 承知いたしました。会社行事、お疲れ様です。 ご連絡は月曜日以降、石光社長のご都合のよろしい時で全く問題ございません。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/09/29 15:43 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 お世話になっております。 先ほどメールをお送りしておりますので、ご確認お願い致します。 よろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/09/29 16:48 神子 | 石光社長、ご連絡ありがとうございます！ メール拝受いたしました。 先ほどお送りいたしましたメールと重複のご連絡となり恐縮ですが、 ご提案いただきました次回のお打ち合わせにつきまして、下記の日程で設定いたしました。 【お打ち合わせ日時】 日時： 10月1日 (水) 14:00～15:00 形式： Google Meetでのオンライン会議 ▼参加用URL https://meet.google.com/anq-vwvq-svx 当日はお時間になりましたら、上記URLよりアクセスくださいますようお願いいたします。 ご不明点や社内での見せ方のご希望があれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/09/29 16:58 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 早々にご確認＆お返事ありがとうございます。 これから外出しないといけないので、詳細については改めてミーティング当日にお願い致します！ よろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/09/29 17:36 神子 | 承知いたしました！ |
| --- | --- |

| 2025/10/01 13:30 神子 | 石光社長 お世話になっております、神子です。 本日14時よりお時間を頂戴しておりますお打ち合わせが、まもなくとなりましたのでご連絡いたしました。 お時間になりましたら、下記URLよりアクセスをお願いいたします。 ▼参加用URL https://meet.google.com/anq-vwwq-svx それでは、後ほどどうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/01 13:33 神子 | 以下URLがミーティングの際にご確認させていただきたい、ここまでの開発状況のまとめになります。 https://hr-evaluation-system-weld.vercel.app/login |
| --- | --- |

| 2025/10/14 07:00 神子 | 石光社長 お世話になっております、神子です。 先週の経営会議、お疲れ様でした。 週明けとなりましたので、ご状況を伺えればと思いご連絡いたしました。 ご検討状況について、差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか。 また、以前ご提案いただいた共同開発の件についても、 引き続き前向きに検討させていただいております。 ご都合のよろしい時にお返事いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/14 07:04 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 おはようございます。 会議で協議した内容（条件等）について後ほど改めてお伝えさせて頂きますね。 本日は連休明けで慌ただしいので明日になるかもしれませんが、ご了承お願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/10/14 07:20 神子 | ご連絡ありがとうございます！ 承知いたしました。 連休明けでお忙しいかと存じますので、お時間のある時で全く問題ございません。 明日以降、ご都合のよろしいタイミングで お聞かせいただければ幸いです。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/17 07:00 神子 | 石光社長 お世話になっております、神子です。 先日の会議で協議した条件の件、念のため確認でご連絡しました。 ご状況いかがでしょうか。ご都合のよい時に一言いただけますと幸いです。 |
| --- | --- |

| 2025/10/17 07:26 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、おはようございます。 その後、ご連絡できておらずすみません。 火曜から出張で出ておりまして、なかなか時間が取れておりませんでした。 後ほどメールにてお返事させていただきますので、よろしくお願い致します！ |
| --- | --- |

| 2025/10/17 07:34 神子 | お忙しいところご返信いただき、ありがとうございます。 承知いたしました。ご出張中でお忙しい中、ご連絡いただき恐縮です。 メールでのご連絡、心よりお待ちしております。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/17 20:03 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、 遅くなりましたが、先ほどメールをさせていただきました。 ご確認の程、よろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/10/17 22:34 神子 | 石光社長、おつかれさまです。 メッセージ拝見しました、ご決定内容のご共有もありがとうございます！ 先ほどメールで詳細をお送りしました。 次回お打ち合わせに関して、ご都合のよい時間帯を教えていただけますと幸いです。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/18 05:11 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、おはようございます。 ご確認ならびにお返事ありがとうございます。 本日出張最終日なので、月曜に改めてお返事させていただきますね。 日程については、 水曜日の11〜12時、17時以降、どちらかでいかがでしょうか？ よろしくお願い致します。 |
| --- | --- |

| 2025/10/18 06:29 神子 | 石光社長、おはようございます。 ご連絡ありがとうございます。月曜に改めてのお返事の件、承知しました。 日程は、水曜日の17:00〜でお願いできれば幸いです。 新幹線で向かいますので、17:00から1時間を目安にお時間いただけますでしょうか。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/18 07:11 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、ご確認ありがとうございます！ 水曜日ですが、リモートでミーティングをして、最終の詰めをリアルで実施でいかがですか？ ご検討よろしくお願いします！ |
| --- | --- |

| 2025/10/18 08:08 神子 | ご提案ありがとうございます！ リモート用のミーティングを作成しましたので、下記リンクからご参加ください。 スマイディア様打ち合わせ 10月22日(水) · 17:00 – 18:00 リンク: https://meet.google.com/szc-ctxc-tgf 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/18 08:27 石見社長 | ISHIMITSU ありがとうございます！ |
| --- | --- |

| 2025/10/21 16:45 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん こんにちは！ 明日の予定ですが、木曜日の同時刻に変更お願いできないでしょうか？ |
| --- | --- |

| 2025/10/21 16:54 神子 | 石光社長 お世話になっております、神子です。 ご連絡ありがとうございます！ 日程変更の件、承知いたしました。 一点だけ先にご連絡なのですが、当日は直前に別件での打ち合わせがあり、もし長引いてしまった場合、開始が遅れてしまうかもしれません。 万が一の際はご容赦いただけますと幸いです。 |
| --- | --- |

| 2025/10/21 16:59 神子 | お打ち合わせの日時を調整いたしました。 ミーティングリンクにつきましては、引き続き下記リンクからご参加ください。 スマイディア様打ち合わせ 10月23日(水) · 17:00 – 18:00 リンク: https://meet.google.com/szc-ctxc-tgf 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/21 17:08 石見社長 | ISHIMITSU 日程変更、誠に申し訳ありません。 私は後ろの予定がありませんので、時間がズレることは大丈夫です。前のお打ち合わせが終わり次第で結構です！ |
| --- | --- |

| 2025/10/21 17:31 神子 | ご返信ありがとうございます！ また、ご配慮いただき大変恐縮です。 木曜日は、前の打ち合わせが終わり次第すぐにご連絡させていただきます。 お忙しい中、本当にありがとうございます！ |
| --- | --- |

| 2025/10/23 08:18 神子 | スマイディア様_覚書_2025-10-23.pdf |
| --- | --- |

| 2025/10/23 08:18 神子 | スマイディア様向け_営業マン育成AIシステム_20251023.pdf 08:19 メッセージの送信を取り消しました |
| --- | --- |

| 2025/10/23 08:20 神子 | 石光社長 おはようございます、神子です。 本日17時からお時間をいただきありがとうございます。 事前にご確認いただけるよう、覚書と営業マン育成システムの資料を添付いたします。 【添付資料】 1. スマイディア様_覚書 2. 営業マン育成システム資料 【主な内容】 先日お送りいただいたメールの内容をベースに覚書を作成しております。 本日は以下の点を中心にご確認・ご相談させてください： 1. 初期開発費の支払時期 2. 検収スケジュールの最終確認 3. 営業マン育成システムの開発方針・進め方 4. その他、細かな確認事項 人事評価システムはデモでお見せした通りほぼ完成しており、 実データ投入を残すのみとなっております。 ミーティングリンクにつきましては、下記リンクからご参加ください。 スマイディア様打ち合わせ 10月23日(水) · 17:00 – 18:00 リンク: https://meet.google.com/szc-ctxc-tgf どうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/23 16:54 神子 | 石光社長、おつかれさまです。 先ほど前段の打ち合わせが終わりましたので、予定通り17時から開始可能です。 本日はよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/10/31 07:09 神子 | 石光社長 おはようございます、神子です。 先日は日程調整ありがとうございました。 まだご確認の最中でしたら申し訳ないのですが、 先週お話した覚書の件、その後の進捗はいかがでしょうか？ もし大体のスケジュール感など分かりそうでしたら、お時間のある時にでも教えていただけますと嬉しいです。 お忙しい中すみませんが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/01 07:26 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、おはようございます。 先週予定外に忙しい週となり、まだ顧問弁護士と会話ができてないのです。 対応が週明けになりますので、もう少しお時間ください。 お待たせして申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/01 07:35 神子 | 石光社長、おはようございます。 お忙しい中、ご返信ありがとうございます。 覚書の件、承知いたしました。 ご多忙の中、ご対応いただきありがとうございます。 あともう一点、お時間のある際で構いませんので、 前回のお打ち合わせの際、お話ししておりました、現行の空の評価票（Excelフォーマット）と、それ以外の資料もご共有いただくことは可能でしょうか？ 先にいただけますと、初期リリースの画面設計の準備を進めておけますので助かります。 お手数をおかけしますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/01 07:37 石見社長 | ISHIMITSU 承知しました。 空のフォーマットを担当者に依頼してあるのですが、そちらもプッシュして先にお渡しできるようにしておきます。 引き続きよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/11/01 07:38 神子 | ありがとうございます。 こちらこそ引き続きよろしくお願いいたします！ |
| --- | --- |

| 2025/11/07 07:04 神子 | 石光社長、おはようございます。 「覚書」と「評価フォーマット」の件でご連絡しておりましたが、その後のご状況はいかがでしょうか。 今後の開発スケジュールを具体的に引くためにも、評価フォーマット（Excel）を拝見したいのですが、何か懸念点などございますでしょうか？ 覚書のご確認もお忙しい中とは存じますが、並行して開発準備を進めさせていただきたく、お願いする次第です。 お忙しいところ恐縮ですが、ご返信いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/07 07:40 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、おはようございます。 こちらからの資料提供が遅くなっておりまして申し訳ありません。 私ならびに担当者が繁忙期になっておりまして、なかなか動くことができない状況でおります。 入手でき次第送付させていただきますので、お時間ください。 なお、人事評価も次回は3月使用するものとなりますので、そのスケジュール感でお願いいたします。 引き続きよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/07 08:11 神子 | 石光社長 お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。 皆様、繁忙期とのことで、ご状況承知いたしました。 ご多用の中、ご対応いただき本当にありがとうございます。 スケジュールの件もありがとうございます。 「次回のご使用は3月」とのこと、承知いたしました。 3月の評価に間に合うよう、こちらもしっかり準備させていただきます。 つきましては、お忙しいところ大変恐縮なのですが、まずは「覚書」のお手続き（弁護士様のご確認・ご捺印）だけでも、皆様の繁忙期が落ち着かれたタイミング（例えば来週など）で、進めていただくことは可能でしょうか。 （覚書の内容は、以前石光社長にOKいただいた内容がベースですので、ご確認自体はお手間を取らせないかと思います！） もちろん、エクセルフォーマットについては、皆様のご都合がよろしい時で構いません。 （もし先んじていただければ、3月に向けて設計準備を進めておけますので助かります、という温度感です） まずは3月のご使用開始に向けて、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/17 08:23 神子 | 石光社長 お疲れ様です。神子です。 先ほど覚書の件でメールをお送りしました。 繁忙期でお忙しいことは承知しておりますが、 年末に向けてスケジュールを確定したく、 今週中に現状だけでもお知らせいただけますと助かります。 お支払いは年内が厳しければ1月末でも対応しますので、 まずは覚書へのご署名をお願いできればと存じます。 お手すきの際で構いませんので、 よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/11/17 08:52 石見社長 | ISHIMITSU 神子さん、お世話になります。 諸々遅くなっており、申し訳ありません。 お支払いの件ですが、私の認識では契約の開始は来年の2月もしくは3月という認識でおります。 開発費は契約締結後の納入後という認識でおりましたが、相違ありましたでしようか？ 3月に使用するものとなりますので、少なくともランニングコストについては使用開始月からを想定しておりました。 フォーマット等の準備は担当者に依頼しておりますが、業務状況を鑑み、あまり強く言えない状況です。 神子さんの立場として諸々確定させていきたいお気持ちは理解しておりますが、年末いっぱいは当社側としては厳しいかもしれません。 申し訳ありません。 どうぞよろしくお願い致します。 09:40 メッセージの送信を取り消しました |
| --- | --- |

| 2025/11/17 09:42 神子 | 石光社長 ご返信ありがとうございます。 石光社長のおっしゃる通り、 お支払いは納品・検収後という認識で正しいです。 ただ、今回お待ちしていたのは お支払いの話というよりも、 覚書の内容を弁護士の方に確認いただくのに1週間ほど というお話だったと認識しております。 お支払いを催促しているように思われてしまった場合、 大変申し訳ございません。 年内が厳しいとのお話でしたので、 支払い期日を年明けに変更することはもちろん可能でございます。 ただし、システムはほぼ完成しているものの、 最終調整が残っている状態なので、 年明けのスケジュールの関係で 調整には1〜2ヶ月ほどお時間をいただく必要がございます。 そのため、3月使用開始のためには、 1月末までのお支払いという形で変更させていただいてよろしいでしょうか？ 上記に記載しましたが、 今回お願いしていますのは支払いではなく、 覚書の確認とサインバックの件でございましたので、 勘違いをさせてしまったようでしたら大変申し訳ございません。 弁護士様のご確認を待たずに、 先に支払い期日を修正した覚書をお送りいたします。 スケジュール確定のためにも、 覚書の確認とサインバックを先に実施していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

| 2025/12/01 10:01 神子 | 石光社長 お世話になっております。 覚書の件でメールをお送りしましたので、 ご確認いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
| --- | --- |

# 経緯の要約

本資料に記録されたやり取りの経緯は以下の通りです：

• 2025年9月: 人事評価システムの開発依頼を受け、モックアップを作成・提示

• 2025年9月中旬〜下旬: 複数回のデモンストレーションと仕様確認

• 2025年9月末: 契約条件の交渉・調整

• 2025年10月: 契約条件の確定・覚書の送付

• 2025年10月末〜: 覚書への署名待ち状態が継続

• 2025年11月〜: 繁忙期を理由に対応が延期

• 2025年12月〜2026年1月: 返信が途絶える

以上